《政府工作报告》附件1

2022年区政府为民办实事完成情况

2022年，民生实事各承担部门按照区委、区政府工作部署，进一步加大民生投入，积极行动、加快推进，22件实事全部顺利完成年度任务。

一、一户一表改造（区发展改革局负责）

（一）工作目标。对2500户居民供电进行一户一表改造。

（二）完成情况。已完成2500户改造任务。

二、教育设施建设（区教育体育局负责）

（一）工作目标。开工建设6所学校和幼儿园，建成3所中小学，7所公办幼儿园投入使用；对2所学校供暖系统、4所学校运动场地、20所学校实验室等专用教室品质进行提升。

（二）完成情况。6所学校和幼儿园已全部实现开工建设；3所中小学全部建成并投入使用；7所公办幼儿园全部投入使用；对2所学校供暖系统、4所学校运动场地、20所学校实验室等实施改造提升，品质提升工作全部完成。

三、养老设施建设（区民政局负责）

（一）工作目标。开工建设区级敬老院；新建规范化社区养老设施13处、农村幸福院8处。（跨年度实施项目）

（二）完成情况。敬老院项目建设前期工作已完成，正在组织进场施工；13处规范化社区养老设施、8处农村幸福院已建成。

四、提高社会救助标准（区民政局负责）

（一）工作目标。将城乡低保标准由904元/月提高到995元/月；城乡特困人员供养救助标准由1356元/月提高到1493元/月。

（二）完成情况。提高社会救助标准工作已完成，2022年12月，保障城乡低保1980户2813人，发放低保金239.17万元；保障城乡特困人员364人，发放特困供养金56.78万元。

五、推广“幸福家园”村社互助工程（区民政局负责）

（一）工作目标。在20个村（社区）设立村社互助基金，用于本村（社区）老年人、残疾人等困难群体救助帮扶及基础设施改造更新、功能提升等。

（二）完成情况。17个街道办事处24个“幸福家园”项目已全部完成线上募捐，并进入申请用款等项目实施阶段。

六、居家养老服务（区民政局负责）

（一）工作目标。对全区80周岁以上的独居老年人和60周岁以上的失独家庭父母，每月提供4小时的生活照护和精神慰藉等居家养老服务。

（二）完成情况。已为80位符合条件、自愿申请的80周岁及以上独居老年人和60周岁及以上失独家庭父母，每月提供4小时的生活照护和精神慰藉等居家养老服务。

七、改善低保、特困人员居家环境（区民政局负责）

（一）工作目标。对全区2071户城乡低保家庭及300多名特困人员分散供养家庭进行居家环境改善。

（二）完成情况。已全部完成低保家庭及特困人员居家环境改善工作。

八、开展基层法律服务活动（区司法局负责）

（一）工作目标。协调组织开展100场基层法律服务活动，为群众提供更方便快捷的公共法律服务。

（二）完成情况。不断强化为民办实事举措，围绕民法典宣传、敬老月法治宣传等重点工作扎实推动送法服务力度，积极组织开展了基层法律服务活动100场。

九、森林生态保护（区自然资源局负责）

（一）工作目标。实施森林生态修复与保护2000亩、森林抚育6000亩。

（二）完成情况。森林生态修复与保护项目已建设完成，森林抚育项目已完成。

十、开展老旧小区改造（区住房城乡建设局负责）

（一）工作目标。对大观园、杆石桥、四里村等10个片区、134万平方米老旧小区进行改造。（跨年度实施项目）

（二）完成情况。定期开展现场督导检查，确保项目质量。雨污分流及通讯管线施工，人行道花砖、沥青路面铺装，单元门及窗户更换，路灯、监控、道闸安装，楼道内墙粉刷，外墙真石漆喷涂等公共基础类改造已全部完成。19间公共卫生间改造提升并交付投入使用。

十一、新建、改造垃圾分类设施和公共卫生间（区城管局负责）

（一）工作目标。建设垃圾分类房12处、垃圾分类主题公园1处；新建、改造提升公共卫生间17处。

（二）完成情况。12处垃圾分类房和主题公园均已建设完成并投入使用；新建公共卫生间5处，整体改造提升公共卫生间12处已全部完成。

十二、整治提升八一立交桥下空间整治提升（区水务局负责）

（一）工作目标。对八一立交桥桥下空间进行整治提升，实施景观亮化、绿化补植等工程。（跨年度实施项目）

（二）完成情况。按计划加快施工进度，已完成预埋件铺设及护栏更换等相关工作。

十三、改造提升农村公路（区水务局负责）

（一）工作目标。对杨台村北路、吴寨路等12条农村公路进行改善提升。

（二）完成情况。12条农村道路改善提升已全部完工。

十四、示范村建设及脱贫攻坚成果基础设施提升（区农业农村局负责）

（一）工作目标。建成5个第二批齐鲁样板示范村和袁庄省级美丽乡村示范村，推进巩固拓展脱贫攻坚成果基础设施提升。

（二）完成情况。样板村和省级示范村各项建设任务已完成，2022年推进巩固拓展脱贫攻坚成果基础设施提升项目已全部建设完成。

十五、改造提升便民商圈（区商务局负责）

（一）工作目标。改造提升社区副食品市场2处、15分钟便民生活圈2处。

（二）完成情况。已完成郎茂山农产品市场和中海A5便民服务中心社区菜市场标准化改造；魏家庄麟祥街、领秀城贵和金街、郎茂山振大15分钟便民生活圈已完成验收。

十六、建设提升文化设施（区文旅局负责）

（一）工作目标。提升图书馆分馆、农家书屋各10家，建设文化驿站10家、历史文化展示工程示范点5家。

（二）完成情况。完成10家图书馆分馆、10家农家书屋提升更新；完成10处泉城文化驿站、5处历史文化展示工程示范点建设。

十七、建设提升基层卫生设施（区卫健局负责）

（一）工作目标。新建2家“品牌国医堂”（中医馆）、1处社区卫生服务中心；实施92家村卫生室标准化建设。

（二）完成情况。2处“品牌国医堂”已建设完成。新建舜耕社区卫生服务中心已正常开诊；村卫生室标准化建设设备已采购并配备到位。

十八、建设应急联防站（区应急局负责）

（一）工作目标。建设应急联防站5处。

（二）完成情况。5处应急联防站已全部建成。

十九、公园建设及绿地绿化工程（区园林绿化服务中心负责）

（一）工作目标。启动实施口袋公园、社区公园4处；实施党杨路两侧绿地绿化工程；在二环南路、舜耕路、英雄山路等路段实施苗木补植。

（二）完成情况。口袋公园、社区公园4处已完成；党杨路两侧绿地绿化工程已完成施工；对二环南路、舜耕路、英雄山路等路段实施了苗木补植。

二十、建设2700余套安置房（区重点工程服务中心负责）

（一）工作目标。加快推动市中安置基地、后魏华庄等2700余套安置房建设。（跨年度实施项目）

（二）完成情况。市中安置基地项目4个地块均处于主体施工阶段，已完成8栋楼座主体结构封顶，车库正在进行地下结构施工；后魏华庄安置房项目处于主体施工阶段，已完成全部楼宇车库结构及18栋楼座主体结构封顶。

二十一、建设社会停车场（市中城投集团负责）

（一）工作目标。建设双龙便民地下社会停车场。

（二）完成情况。已建设完成并通过竣工验收。

二十二、建设社区环保宣传阵地（生态环境市中分局负责）

（一）工作目标。为10个社区建设绿色低碳、生态环保宣传阵地。

（二）完成情况。已完成10个社区的绿色低碳、生态环保宣传阵地建设。