附件

2024年度工作任务落实情况表

（二季度）

| 序号 | 重点任务 | 完成情况 | 下一步 计划 | 责任单位 （加黑的为牵头单位） | 监督科室 监督电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全面推动传统金融与现代金融同步提升，深化“政金企”合作模式，支持银行增设科创金融特色机构，深化纬二路—英雄山路金融商务服务功能，力争新增金融、类金融机构6家。 | 1.对重点指标银行、保险机构开展一对一走访调研，召开全区保险业发展座谈会，了解金融机构发展情况，协助提升指标水平，做好指标分解分配、指标预测、数据整理及二季度金融形势分析。 2.组织召开养老金融、科技金融等政金企对接会7次，邀请金融机构30余家（次），累计服务中小企业达到69家。开展“十百千万”走访活动，联合银行走访新生代智能、通海建设等52家企业。 3.二季度全区新增金融、类金融机构6家，上半年累计引进金融机构9家，包括6家基金及基金运营公司，3家传统金融机构。农业银行望岳支行4月份顺利开业。区金融事业发展中心累计储备招商信息22条，更新我区重点金融载体库，为2家辖区内重点金融监管机构、2家保险代理机构、1家证券机构及1家银行提供选址方案。 4.二季度，区金融事业发展中心全员走访对接服务金融机构45家，收集问题诉求63条，已解决38条。 | 1.做好全区金融形势分析，鼓励金融机构对接上级机构获取相关政策支持，推动银行与相关职能部门和企业精准对接。 2.创新政金企合作模式，深化“银行网点+社区网格”的政金企合作机制，完善“金融+N”的多部门协调机制，凝聚各部门工作合力，打通多产业领域金融服务渠道。 3.加强与市委金融办等上级部门和山东发展投资控股集团有限公司、山东绿色能源投资有限公司、山东未来集团有限公司等省级重点企业联系对接，积极获取招商信息，推行主动办、上门办、跟踪办服务模式，强化对新项目和重大项目的跟踪服务，全力推进金融招商引资相关工作落实，努力推动招商引资工作取得新的突破。 | 区金融事业发展中心、区投资促进局、区园区管理服务中心、市中城投集团、市中财金集团 | 区金融事业发展中心： 规划发展部 82078535 综合部（企业服务部）82078265 银行保险协调部82078228 |
| 2 | 聚焦新型工业化发展方向，全面落实“工赋泉城”，加快实施制造业重点产业链高质量发展行动，着力培育电力装备、电力电子等重点产业，实现轻型化、智能化、低碳化发展，新增专精特新、瞪羚企业20家。 | 1.二季度共组织20家企业进行企业数字化转型培训，组织市移动、市联通、山东未来集团为辖区企业开展数字化转型诊断199次。 2.积极推进重点项目建设，多次联合相关单位组织召开山东电工电气新能源技术创新港项目推进会，协调解决项目推进问题，加快推进项目落地。同时，深入挖掘链上重点项目，谋划储备了山东电工电气配电变压器装备生产基地、嘉昊新能源机械储能等4个电力装备及电力电子重点项目。 3.二季度，我区共有54家企业获评山东省“专精特新”中小企业。 | 1.持续推进企业数字化转型培训，促进工业企业与数字化转型服务商进一步加强交流合作。 2.依托山东电工电气、西门子变压器等龙头企业，挖掘龙头资源，引育配套产业，以重点项目建设引领产业高质量发展，加快培育壮大电力设备与电力电子产业链群。 3.按照创新型中小企业、专精特新、专精特新“小巨人”三个层次进行梯队培育，鼓励企业进阶发展，促进优质中小企业高质量发展。 | 区工业和信息化局 | 区工业和信息化局办公室 82078568 |
| 3 | 围绕信息通信、能源互联“两网”产业优势，延伸发展数字经济产业，加快中移铁通智慧产业园、科大讯飞人工智能教育主题园区、人工智能场景创新中心等项目建设，培育壮大信息通信、数字能源、软件服务、工业互联网、算力网络服务等细分产业链条，力争核心产业规模达到139亿元。 | 1.推动东华数字经济产业园累计完成装修5000平方米，招引企业10家，预计8月份完成全部非定制区域装修。 2.仙途智能项目已协调推动市产发附条件通过投决会，正在推动企业尽快完成厂房租赁手续，开始进场装修和生产线组装。 3.积极走访市电信、山东未来集团、山丘科技、思极科技、济南热电、吾将文化等重点企业，了解企业经营情况，服务企业项目、人才申报。二季度获评山东省数字经济创新平台3家；获评2024年度济南市重点实验室4家。 4.组织市移动、市联通、山东未来集团为辖区企业开展数字化转型诊断199次，并出具诊断意见报告。 | 1.做好重点企业的服务扶持，指导企业申报项目，助力企业发展壮大。 2.加强数据统计和上规入库指导。 3.定期调度并跟进服务，推进东华数字经济产业园项目开园运营，中移铁通智慧产业园项目开工建设，仙途智能项目开工达产，中关村机器人项目落地。 | 区工业和信息化局、济南能源互联网产业发展促进中心、济南中央活力区发展促进中心、市中城投集团 | 区工业和信息化局信息技术与数字经济科 82078316 |
| 4 | 加快打造能源互联网产业“四个中心”，不断培育能源软件、能源大数据、新型电力系统等新业态、新模式，集聚能源互联相关企业超240家，全口径产业规模达到3800亿元，打造更高水平省级能源互联网产业集群。 | 联合工作专班成员单位聚力打造能源互联网“四个中心”，聚焦先进电网、能源储运销和电力设备及电力电子三大产业链群，加快推进电力战新产业集群、山东电工电气新能源产业技术创新港、山东大学能源互联网产业技术研究院等重点项目，聚力招商引资，不断延链、补链、强链。 | 联合专班成员单位围绕四个中心建设及重点产业链群延链、补链、强链，加快推进重点项目建设、持续推进招商引资工作，深化加速产业集聚、不断壮大产业规模。 | 区工业和信息化局、济南能源互联网产业发展促进中心、山东能源互联网产业集聚区推进专班成员单位 | 济南能源互联网产业发展促进中心 82078543 |
| 5 | 持续完善“1+20+17+N”一体化招商联动机制，紧盯500强企业、优秀上市企业、行业龙头企业，实施招大引强攻坚行动，力争全年引进过亿元项目10个以上、过十亿元项目5个以上。 | 二季度，全区各部门（单位）共引进亿元以上项目4个，其中过十亿元项目1个。策划并提报济南通汇尊创股权投资基金合伙企业项目、浪潮数字能源项目等“揭榜挂帅”项目18个，同时实现部分资金认定。 | 进一步激发、调动各部门（单位）招引工作积极性，合力推动一批投资体量大、经济效益高、发展前景好的优质项目落地。 | 区投资促进局、各行业主管部门、各街道办事处 | 区投资促进局综合科 82078990 |
| 6 | 坚持以商招商、以企引企，依托国家电网、中国石油、中建国际、阿里巴巴等区域总部，带动上下游企业向市中聚集。创新开展园区招商、资本招商、平台招商，力争新引进落户招商项目200个以上。 | 二季度，全区各部门（单位）引进落地项目84个。围绕重点企业域潇集团，引入济南鼎邦塑料型材工贸有限公司、济南绅德有色金属有限公司、济南泽浩经贸有限公司；围绕中石油山东公司，洽谈引入润滑油济南分公司、油品检测公司；国控创服医疗技术（山东）有限公司、山东高速智充能源投资有限公司、渤海财险山东省分公司及中心支公司、上海仙途智能华北总部、星云启迪（山东）新能源集团有限公司、济南星云启迪储能科技有限公司等先后落地市中。 | 发挥龙头企业产业链引导作用，加强产业链招商，以龙头企业为支撑，不断加大资源挖掘和产业链细分领域的精准对接与招引力度。 | 区投资促进局、各行业主管部门、区园区管理服务中心 | 区投资促进局综合科 82078990 |
| 7 | 积极探索路径创新，利用QFLP及外币资金池业务，不断优化外资结构，促进全区产业结构转型升级。 | 积极以QFLP等方式拓宽外资引入渠道，截至6月底，全区到位外资总量1.47亿美元，其中高技术产业结构外资到位8225万美元，占比56%。 | 汇聚全区合力，持续加大外资招引力度，积极开辟外资引入路径，进一步提高引入外资与推动产业发展的关联度。 | 区投资促进局、市中城投集团、市中财金集团 | 区投资促进局综合科 82078990 |
| 8 | 坚持“企业办事无忧、政府无事不扰”，深入开展“暖企、助企、兴企”行动，探索构建全流程、全周期、全链条审管协同联动机制，实现企业全周期“一事通办”，充分激发市场主体活力。 | 1.企业服务：调度各街道、各部门常态化走访、服务企业的工作开展情况，梳理我区惠企政策并收集企业诉求。 2.商事登记领域：落实高效办成“一件事”工作要求，推出企业设立、变更、注销“一件事”；落实《山东省市场主体住所（经营场所）登记管理办法》，颁发新规后的全市首张“企业住所标准化登记”营业执照，办理“一照多址”登记3件。 3.社会事务领域：为济南中和幸福里影城有限公司通过“容缺受理”办理电影放映许可。 4.食药卫健领域：构建“医院”审管协同联动机制，向卫健、消防等部门每周推送《医疗机构执业许可证》登记信息。 5.投资项目领域：创新打造施工许可“情景式审批”模式，持续推进竣工验收“零材料”备案，分类施策加快推进项目建设。助力济中智立方产业园北区建设项目一期（基础）、山东力明建设项目（一期）顺利办理施工手续。 | 1.企业服务：按照企业服务“1+333”工作思路，搭建“企业家会客厅”服务阵地，配合相关部门开展好区政府领导走进“企业家会客厅”活动。健全企业诉求闭环机制，做优“倾听·语企相约”服务品牌，做大“一起来办”服务品牌。 2.商事登记领域：进一步完善企业住所标准化地址库，做好政策宣传推广工作。 3.社会事务领域：继续推行“容缺受理”服务机制，不断扩大“容缺受理”适用范围，探索拓展材料后补的途径和方式。 4.食药卫健领域：加强与行业主管部门、执法机构的协调联动，确保审管无缝衔接，畅通审管信息的双向推送渠道，提高行政审批与监管工作效能，为医疗机构良性发展保驾护航。同时，强化与各职能部门工作协同，督促餐饮服务行业规范经营。 5.投资项目领域：针对重点产业发展，主动介入项目谋划储备服务链条，助力项目落地。坚持常态化走访问需，深入项目送政策、送服务。 | 区行政审批服务局（区企业服务中心）、区“暖企、助企、兴企”行动领导小组成员单位 | 区行政审批服务局（区企业服务中心）： 企业服务专班 82078952 经贸商事项目审批服务科 58628025 社会事务审批服务科 81751946 食药卫健项目审批服务科 89016928 81751949 投资项目审批服务科81751952 |
| 9 | 始终坚持“两个毫不动摇”“三个没有变”，坚持本土企业、引入企业一视同仁，鼓励支持民营企业发展壮大，用活用好减税降费、贴息贷款等惠企政策，畅通市场准入，着力激发和保护企业家市场信心，新培育营收过亿元企业5家、过10亿元企业1家以上。 | 开展民企调研走访活动1次，开展“暖企、助企、兴企”活动1次，组织企业参加济南市民营企业座谈会，广泛征求民营企业意见建议20余条，协调解决民营企业实际问题10余件次。 | 增强民营企业综合服务能力，加大民营企业培育力度，助力民营企业发展。 | 区工业和信息化局、各行业主管部门 | 区民营经济服务中心82078318 |
| 10 | 深化市场准入负面清单制度，增强公平竞争审查制度刚性约束，营造竞争有序的市场环境。 | 开展市中区融入和服务全国统一大市场建设有关工作，根据职责分工，调度区直有关部门按照不当干预全国统一大市场建设行为问题线索归集机制，聚焦防范事项清单，持续开展自查自纠。经梳理，未发现存在破坏全国统一大市场的情况。 | 根据市发展改革委工作要求，不断深化市场准入负面清单制度，持续开展全国统一大市场自查自纠工作。 | 区发展改革局 | 政策规划科82078352 |
| 11 | 加大知识产权保护力度，实施守信联合激励和失信联合惩戒，依法保护各类市场主体产权和合法权益，打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。 | 1.加大培训力度，提升企业知识产权保护意识，调查、审理专利纠纷行政裁决案件1起。 2.列入经营异常名录256户，移出异常经营名录1528户，移出严重违法失信名单4户，已全部在国家企业信用信息公示系统对外公示；完成18户会计师事务所“双随机、一公开”专项抽查工作，已公示。 | 1.加强宣传，通过法律培训、案例分享等多种方式，全面提升企业知识产权保护意识。 2.将“双随机、一公开”抽查结果及时在国家企业信用信息公示系统进行公示；指导失信主体做好整改材料收集、汇总工作。 | 区市场监管局、区公平竞争审查工作联席会议成员单位 | 区市场监管局： 知识产权科 81769736 信用科 87033327 |
| 12 | 坚持企业创新主体地位，大力实施中小企业攀登计划，建立分类培育、梯次发展、动态管理的企业培育体系，力争新增高新技术企业50家，国家科技型中小企业库在库企业达到450家以上。 | 协同街办及科创专员梳理134家到期高企及537家科技型中小企业，召开高企认定管理全面检查暨2024年高企申报培训会，为即将启动的第一批高企申报和科技型中小企业入库做好准备。 | 完成第一批高新技术企业申报材料初审和指导、推荐工作，并组织符合条件的企业加入国家科技型中小企业库。 | 区科技局 | 创新发展科82078337 |
| 13 | 依托科技领军和龙头科技服务企业，持续深化产学研合作，打造科创载体平台，支持企业集聚优势资源攻克一批共性关键技术，促进创新链、产业链、资金链集聚发展，推进专精特新、制造业创新中心等创新企业方阵提质扩容。 | 组织国网山东省电力公司申报山东省重点实验室（山东省能源工业互联网大数据技术重点实验室），策划高聚合塑料换热器引进及产业化等项目5个，引进科技型企业2家。同时，组织2家企业进入2024年度科技股权投资推荐项目企业名单。 | 强化科技双招双引，加强产业链上下游科技型企业、高新技术企业引育，促进创新链、产业链融合发展。 | 区科技局、区工业和信息化局 | 区科技局创新发展科82078337 |
| 14 | 依托科大讯飞、商汤科技、中科信控等龙头企业，建设山东中科超级云智算中心、山东未来云谷智算中心等算力设施，打造人工智能创新中心、产业加速器和产教融合示范基地。 | 1.济南市人工智能场景创新中心（37.5 P）已进入验收阶段，同时对接了意向购买企业并开设测试账号。 2.山东中科超级云智算中心目前处于规划设计方案深化及土地变更相关程序中，初步计划2024年底启动该中心的工程建设与相关智算软件系统的部署。 3.仙途智能项目已协调推动市产发附条件通过投决会，正在推动企业尽快完成厂房租赁手续，开始进场装修和生产线组装。 | 1.定期调度各智算中心规划建设情况，加快建设进度。 2.推进科大讯飞6000平方米人工智能教育主题园区于10月底建成入驻。 | 区工业和信息化局 | 信息技术与数字经济科 82078316 |
| 15 | 聚焦生物医药以及交叉领域重点产业，建设概念验证中心、大型仪器设备共享平台，深挖药学、工学前沿技术和高价值成果。 | 已筛选5个生物医药相关项目，通过大学科技园路演后，将积极推动孵化协议签署，正式进入园区进行孵化。 | 积极推动5个生物医药相关项目签署入孵协议，入驻大学科技园进行孵化。同时，筛选其他优质成果，组织推动成果转化。 | 区科技局、区园区管理服务中心 | 区科技局创新发展科82078337 |
| 16 | 聚焦工程设计、工程管理、检测服务等细分领域，打造集设计、检验、监理、服务于一体的科技服务业联盟，助力企业强链、延链、补链。 | 加强与重点规上科技服务业企业沟通交流，实时了解企业发展情况、存在困难。市中区规上科技服务业企业简介已定稿印发，圆桌论坛方案初稿已确定，正在细化完善。 | 召开建设领域规上科技服务业发展座谈会，邀请市属平台公司，区住建局、区水务局、区园林绿化服务中心、市中城发集团等部门和企业参会，帮助我区重点科技服务业企业开发设计、咨询、监理等服务需求。 | 区科技局 | 创新发展科82078337 |
| 17 | 深入推动山东省技术转移先进区建设，发挥山东未来网络研究院、山东区块链研究院、国网山东电科院等平台作用，积极探索技术转移和成果转化新机制、新模式，新增省级以上研发机构2家，备案市级以上众创空间、科技孵化器2家。 | 组织山东未来网络研究院等8家重点企业获批组建市级重点实验室，组织国网山东综合能源服务有限公司等2家企业申报2024年山东省绿色低碳技术成果目录2项，组织山东省建筑设计研究院有限公司等2家企业登记科技成果3项。 | 发挥市级以上科创平台工程化产业化作用，组织企业强化协同创新，促进科技成果转化。 | 区科技局、区发展改革局、区工业和信息化局 | 区科技局创新发展科 82078337 |
| 18 | 不断深化省级青年发展友好型县域试点建设，围绕产业链打造人才链，不断拓展泰山产业领军人才、海右人才等高层次人才招引渠道，靶向引进“高精尖缺”人才。 | 新增1名欧洲自然科学院院士，动员30余人申报国家级人才工程，30余人申报省级人才工程，征集市大赛项目50余个。经广泛摸排征集，共选派10名科技副总到辖区企业挂职。 | 深入挖潜，积极对接，持续做好省级、市级人才工程宣传发动、组织申报工作。 | 区委人才办、团区委 | 区委组织部人才工作科82078115 |
| 19 | 聚力打造全生命周期人才服务体系，提升住房保障、子女入学等服务质效，让城市与人才双向奔赴。 | 积极参与济南市第二届“海右人才节”，邀请7名院士参加“海右人才节”开幕式，策划开展人才引进、人才服务、人才交流、文化消费、招商引资五大主题15场活动。开展“青年人才·集聚市中”行动，打造“优徕青年社区”1处，发布《青年人才集聚市中行动方案》《青年人才·乐享市中指引》，推出购物消费等100余项优惠政策。 | 持续完善高层次人才服务体系，优化升级《青年人才·乐享市中指引》，打造近悦远来人才发展环境。 | 区委人才办、团区委、区教育体育局、区人力资源社会保障局、区住房城乡建设局 | 区委组织部人才工作科82078115 |
| 20 | 持续深化企业与山大、济大等高校院所技术合作，力争全社会研发经费投入增长16%，技术合同成交额突破90亿元。 | 对接山东大学和徐工集团牵头共建的高端工程机械智能制造全国重点实验室（计划落户山东大学国家大学科技园），组织济南大学等申报济南市概念验证中心4家。1-4月份，组织登记合同372份，成交总额2.66亿元。 | 加强与市科技局及科创促进中心对接，及时了解技术合同登记政策变化，组织符合条件的重点企业做好技术合同登记。 | 区科技局、相关行业主管部门 | 创新发展科 82078337 |
| 21 | 大力发展“区域首店、行业首牌、品牌首秀和新品首发”，探索打造数字人民币消费集聚区，推动数字人民币在智慧支付、社区便民、政务服务等多领域实现场景应用。 | - 区商务局完成区域首店招引6家。 - 6月18日，区金融事业发展中心联合魏家庄街道办事处、建设银行市中支行举办揭牌仪式，在魏家庄商圈打造了市中区首个数字人民币消费集聚区。 | 1.区商务局将积极服务企业，重点联系商圈，做好招商服务工作。 2.区金融事业发展中心将在推进数字人民币消费集聚区建设上，常态化开展各类型推广活动，充分发挥建设银行、农业银行等试点运营机构作用，加快更多应用场景建设，加大餐饮零售、文化旅游、政务服务等主要场景的推进力度。 | 区商务局、区金融事业发展中心 | 区商务局对外贸易服务发展科、服务贸易科 82078369 区金融事业发展中心银行保险协调部82078228 |
| 22 | 启动实施原八一银座B馆项目建设，持续优化经四路品质金街、领秀城贵和商业金街等街区商贸品质，有效提升新世界商城、英雄山文化休闲商业街区业态质量，构建国际名品荟萃、高端商务服务、区域文化特色、都市休闲娱乐的商贸产业链群。 | - 济南曼启世商贸有限公司新引入专业运营公司开展业态调整，将持续推进招商工作。 - 对接欧亚大观园、老商埠、经四路万达、领秀城贵和等企业开展“潮燃大商埠”泉在济南过五一活动以及动员海右人才优惠系列活动。 - 3.济南名优小吃城项目通过历史遗留办正在办理相关权属证照，并正在进行整体加固工作。 | 1.配合济南曼启世商贸有限公司和属地街道办事处全面完成设计改造和持续招商工作。 2.与属地街道办事处配合发挥街区优势，改善基础设施，调整商业布局。 3.加强对接和跟进服务，改善服务环境。将及时对接市中城投集团完善小吃城改造升级设计方案。 | 区商务局 | 市场服务科89016972 |
| 23 | 持续提升基层公共文化服务设施功能，举办玉符河文化旅游节、四季村晚、文旅惠民消费季等特色活动，打造市中文旅开放日、书香市中服务品牌。 | - 扎实开展综合文化站评估定级工作。经自评、初评、终评等环节，市中区17个街道综合文化站全部上榜。其中，市中区大观园街道综合文化站、舜耕街道综合文化站等7个街道综合文化站评为特级站；市中区七里山街道综合文化站、六里山街道综合文化站等10个街道综合文化站评为一级站。 - 组织策划举办“乡村好时节·乐动生活”、5·19中国旅游日暨“绿色旅游，美好生活”主题活动、百廿商埠 惟实励新--市中区“5·18”国际博物馆日系列活动等，营造文明旅游浓厚氛围。 - 3.全民夜校丰富多彩。为年轻人量身打造茶艺、化妆、非洲鼓、模特等丰富多样的课程。截至上半年，共组织18个课时。 | - 依托济南市“泉”在济南过暑假活动，举办系列活动，提升群众满意度。 | 区文化和旅游局、区农业农村局、区商务局 | 区旅游事业发展中心 55702026 |
| 24 | 高标准举办2024济南开埠120周年系列活动，筹备成立济南商埠文化发展促进联盟，深挖商埠老建筑、老字号、老故事文化内核，打造商埠文化融合创意产业园、国家级广告产业园等特色园区。 | 1.谋划亮点活动。成功举办“2024潮燃大商埠·济南开埠120周年”新闻发布会和启动仪式，通过多彩活动和多板块文化展示，进一步擦亮商埠文化品牌。同时，在商埠区推出诗词对垒、相声表演、街舞表演、小型音乐会等精品活动，进一步为中央商埠区聚人气、引流量。 2.深挖文化内核。推出了“四季看市中·百廿商埠”系列报道，持续打造“商埠1904”视频号和公众号，制作“商埠足迹”“古城开埠”等系列短视频。正在谋划推进商埠文化发展座谈会和电视短剧《大商埠》项目，力求进一步挖掘商埠文化，弘扬“惟实励新”的商埠精神内核。 | 1.持续举办2024济南开埠120周年系列活动，谋划开展泉在济南过暑假活动，不断为商埠区聚人气、引流量。 2.加强商埠文化研究阐释，举办商埠文化品牌活动，发挥“商埠1904”视频号和公众号宣传阵地作用，深入开展商埠文化系列宣传。 | 区文化和旅游局、济南中央商埠区发展促进中心、区委宣传部、区文联、区商务局、大观园街道办事处 | 区文旅局办公室 55700602 济南中央活力区发展促进中心规划建设部 81751886 |
| 25 | 深入发掘英雄山片区红色文化资源，推出红色教育研学线路，开展红色故事宣讲活动，谱写红色文旅新篇章。 | 1.召开研学旅游推进会，结合旅行社实际，打造商埠微旅游精品研学线路。制作市中区第一期研学类旅行社推介手册，促成校企对接新合作。 2.邀请工会劳模、外国留学生等开展商埠研学活动。 | 进一步推动，开展系列研学活动。 | 区文化和旅游局、区教育体育局、相关街道办事处 | 区旅游事业发展中心 55702026 |
| 26 | 依托山东出版传媒股份有限公司、济南出版集团、新华书店、明天出版社等重点企业，发展壮大出版传媒、创意设计等产业，推动文化事业繁荣发展。 | 1.对接链主企业需求，找准产业发展切入口，谋划推动产业项目。6月20日，组织山东出版集团“出版产业大脑”项目参加2024年度全省“产业大脑”专家评审现场答辩，并于近期获得批复，申报成功。后续将与省出版传媒及合作方上海蜜度数字科技有限公司加强联系沟通，探讨区国资平台参与可行性，就商业运营模式、机构组建架构等进行接洽。 2.对链主企业济南出版有限责任公司提出的办公场所不足等影响企业发展的问题，联系相关部门就区内办公场地资源进行联合推介，为企业选址提供参考。 | 靠上服务省市出版集团，深度参与山东出版集团“出版产业大脑”项目。 | 区文化和旅游局、区发展改革局 | 区文化和旅游局文旅科 55700587 |
| 27 | 抢抓政策支持、消费需求增长和出境游市场逐步恢复新机遇，联动全国知名进口商品集散地，加速推进山东数贸全球离岸基地建设，大力扶持“一达通”国际贸易公共服务平台，力争新增外贸实绩企业70家。 | 预计二季度新增外贸实绩企业32家。 | 按月梳理新增企业情况，跟进服务、帮助企业尽快开展业务。 | 区商务局 | 对外贸易服务发展科、服务贸易科 82078369 |
| 28 | 全面实施服务贸易扩量提质行动，主动承接进博会溢出效应，畅通中欧班列国际物流大通道，叠加新线开通和RCEP落地，集聚关键设备、紧缺资源和先进技术，提升外贸企业核心竞争力，更好扩展商贸业态发展新空间。 | 组织企业参加人民币融资窗口宣介银企对接会、亚马逊出海日本卖家大会、秘鲁智利经贸洽谈活动、中国山东出口商品（坦桑尼亚）展览会、外贸新势力，跨境新玩法专项培训活动等国内外经贸活动及展会，共走访企业25家，送政策送服务。 | 落实政策宣讲、业务培训工作，邀请专家解读政策，配合上级主管部门做好外贸经贸活动、重要展会的组织参展工作，每月进行企业走访活动。 | 区商务局 | 对外贸易服务发展科、服务贸易科 82078369 |
| 29 | 瞄准服务战略实施、重点产业发展、提升城市品质、增进民生福祉等重点领域，不断完善项目谋划储备机制，力争策划储备项目总量达500个。 | 上半年新增策划储备项目178个，其中二季度新增76个，累计458个。 | 紧紧围绕“2024年新增策划储备项目300个，其中产业发展类项目占比达65%以上”的年度工作目标任务，进一步发挥全区项目谋划策划的总牵头作用，借助上级部门领导、专家及市工程咨询院等第三方专业机构力量，积极开展业务培训指导，不断提升项目策划能力水平。 | 区发展改革局、各行业主管部门、各街道办事处 | 区项目建设推进服务中心 82078354 |
| 30 | 坚持把产业项目作为建设的重中之重，聚焦绿色化、数字化、高端化发展方向，围绕做强主导产业，优化产业布局，促进产业链延伸，谋划实施一批重大产业支撑项目，不断提升项目策划精准度、科学性，形成项目“谋划、落地、建设、投产”全闭环管理，切实以项目建设引领区域发展。 | 新增策划储备项目76个，其中产业类项目（含平台支撑类）63个，占比82.9%。 | 继续会同行业部门、平台公司和街道，依托重大战略、重点产业、域内资源、政策导向和市场需求加大项目策划力度。 | 区发展改革局、各行业主管部门 | 区项目建设推进服务中心 82078354 |
| 31 | 统筹抓好122个绿色低碳高质量发展重大项目，总投资1422.3亿元，年度计划投资120.3亿元。其中，安排产业发展类项目69个、总投资607.7亿元，年度计划投资63亿元；社会民生类项目29个、总投资729.2亿元，年度计划投资47.5亿元；基础设施类项目24个、总投资85.4亿元，年度计划投资9.8亿元。 | 截至5月底，建设类项目累计完成投资62.9亿元，年度计划投资完成率达42.9%。 | 依托全市项目建设推进全生命周期管理平台，强化线上线下同步调度、督导、推进的全方位项目管理，全力推进高质量发展重大项目建设，确保按时完成年度投资计划。 | 区发展改革局 | 区项目建设推进服务中心 82078354 |
| 32 | 重点加大产业发展项目的攻坚力度，确保山东未来云谷、中实易通、望岳路创意设计产业园等项目竣工运营、投产达效，形成新的经济增长点。 | - 山东未来云谷项目装饰完成80%、室外景观完成50%。 - 洁源电池、中实易通、望岳路创意设计产业园等项目已投产。 | - 完成山东未来云谷项目配套工程施工。 - 2.督促未投产项目加快建设，早日实现投产。 | 区发展改革局、济南中央活力区发展促进中心、市中城投集团 | 区项目建设推进服务中心 82078354 济南中央活力区发展促进中心经济发展部87523251 市中城投集团综合管理部81279287 |
| 33 | 加快山东能源互联网绿色低碳示范基地、中国海外集团华北区域总部等项目进度，力争形成更多实物量、投资量。 | - 山东能源互联网绿色低碳示范基地项目：协助项目申请超长期特别国债，已通过省发改委二次审核，现报国家发改委审核。 - 2.中国海外集团华北区域总部项目：装修单位已进场施工，主楼正在推进幕墙及屋面施工，B1楼栋东侧底商6月底完成外立面及内部装修工作。 | - 1.山东能源互联网绿色低碳示范基地项目：跟进项目超长期特别国债的申请、批复；协调银行为项目贷款，全面启动建设。 - 2.中国海外集团华北区域总部项目：持续推进项目室内外装修工程。 | 区发展改革局、济南中央活力区发展促进中心、市中城投集团、市中财金集团 | 区发展改革局能源发展与节约办公室 82078614 济南中央活力区发展促进中心综合部87599983 市中城投集团综合管理部81279287市中财金集团产业发展部82059708 |
| 34 | 启动实施山东数智产业园、域潇集团企业总部、中建智立方、未来产业算网用一体化等项目建设，持续增强高质量发展后劲。 | - 山东数智产业园项目：该地块闲置土地处置材料已上报至市自然资源和规划局。 - 域潇集团企业总部项目：建设用地规划许可证办理完毕，土地证正在办理。 - 中建智立方项目：已办理完成首期基础施工证，正在进行首期基础施工。 - 4.未来产业算网用一体化项目：已完成可行性研究报告、项目实施方案，正在进行国家大学科技园智算中心机房加固和建设工作。 | 1.山东数智产业园项目：待取得市政府批复意见后，实施对该地块的有偿收回工作。 2.域潇集团企业总部项目：加快手续办理进程，推进概念方案比选。 3.中建智立方项目：保障全面开工。 4.未来产业算网用一体化项目：三季度完成国家大学科技园智算中心机房建设。 | 区发展改革局、区重点工程服务中心、济南中央活力区发展促进中心、市中城投集团 | 区项目建设推进服务中心 82078354 区重点工程服务中心项目建设部 82746558 |
| 35 | 不断提高存量土地用地效率，全力破解用地、规划、手续、资金等制约难题，统筹做好土地出让、低效用地盘活、载体整合利用等要素保障。 | 1.完成济南市历城区第三市政工程公司国有土地收储，完成第一人民医院新院区划拨供地工作。 2.对山东水泥厂地块，已根据片区现状控规和拟调整控规，出具收储方案，正与被收储单位商谈意向方案。 | 1.具备供地条件的地块，加快土地出让。 2.进一步强化与投促、发改、工信等职能部门对接，推介优质载体，做好土地要素保障工作。 | 区自然资源局、区供地工作专班成员单位、各街道办事处 | 区自然资源局土地利用科 82078862 |
| 36 | 抢抓政策机遇，积极争取专项债券、专项借款等政策支持，持续拓宽项目融资渠道，努力为项目建设提供有利条件，加快掀起项目建设新热潮。 | 2024年1-6月份，新增专项债券19.21亿元。 | 继续争取专项债券额度支持，督促项目单位尽快形成实物工作量。 | 区财政局、区发展改革局 | 区财政局综合业务科 82059672 |
| 37 | 持续加快城市发展步伐，启动实施朱家庄、尹家堂等片区城市更新，统筹推进文庄片区开发建设。 | 已基本完成朱庄尹堂城市更新项目拆迁准备工作，并同步推进片区规划深化落实工作。 | 积极配合推进朱家庄、尹家堂后续更新工作。 | 区住房城乡建设局、区重点工程服务中心、七贤街道办事处、白马山街道办事处 | 区住房城乡建设局综合科 82597372 |
| 38 | 有序启动114个图斑、286.3万平方米低效地块更新，实现土地资源集约高效利用。 | - 完成济南市历城区第三市政工程公司国有土地收储，完成第一人民医院新院区划拨供地工作。 - 2.对山东水泥厂地块，已根据片区现状控规和拟调整控规，出具收储方案，正与被收储单位商谈意向方案。 | 1.进一步强化与投促、发改、工信等职能部门对接，推介优质载体，做好土地要素保障工作。 2.持续挖掘低效用地高效利用政策，对具备条件的项目加快规划调整，完善用地手续。 | 区自然资源局、区供地工作专班成员单位、相关街道办事处 | 区自然资源局土地利用科 82078862 |
| 39 | 稳妥推进大涧沟、西红庙南红庙城中村改造，研究策划其他15个城中村改造。 | 西南红庙城中村改造项目拆迁工作基本完成，大涧沟D1-D7地块、山凹B、前后魏街区0710地块安置房建设有序推进中。 | 加快推进大涧沟、西南红庙城中村项目安置房建设工作，积极策划推进王官庄城中村改造。 | 区住房城乡建设局、区重点工程服务中心、十六里河街道办事处、白马山街道办事处 | 区住房城乡建设局综合科 82597372 |
| 40 | 稳步推进土地征收3000余亩，实现供地1509亩。 | 截至上半年，共计上报6宗土地征收项目，征收总面积111.8699公顷（1678.0485亩），已完成24年度土地征收任务的56%。 | - 提升组卷速度，提高报卷质量。 - 2.强化部门沟通，提供产业落位载体，做好土地要素保障。 - 3.按照新调整的供地时序，强化调度机制，确保成员单位按照时间节点完成供地工作。 | 区自然资源局、区供地工作专班成员单位、相关街道办事处 | 区自然资源局： 征地科 82078845 土地利用科 82078862 |
| 41 | 启动实施老旧小区改造433万平方米。 | 反复研讨优化改造方案，细化工程量，进一步控制投资规模，陆续开展项目招标工作。同时，积极对接专营单位，专项设施燃气改造已率先入场开工。 | 确定改造方案，组织联合审查，按照招标程序，开展施工、监理等招标工作，确定参建单位，有序组织项目实施。 | 区住房城乡建设局 | 区住房城乡建设局综合科 82597372 |
| 42 | 加快推动后魏华庄、山凹安置基地等5800套安置房交付，全力保障群众住房需求。 | 已完成4个项目、约830套安置房的回迁选房工作。 | 加快推进十六里河片区、白马山片区的安置房建成交付工作。 | 区住房城乡建设局 | 区住房城乡建设局综合科 82597372 |
| 43 | 实施中央活力区二区、重汽卡车西侧地块以及中山公园、经四小纬二等片区征收拆迁，适时启动万紫巷、大观园东片区前期准备工作。 | - 中央活力区方面：住宅地块剩余5户未签协议，教育地块剩余4户宅基地未签约，美若仙妮有限公司未收储。重汽西侧工业地块涉及拆迁16户，已签订协议1户。10KV用地范围已拆除2处建筑，完成2处协调施工，缆通道修建已完成85%。 - 中央商埠区方面：一是中山公园项目，现结合开埠博物馆筹建工作，先行启动原中山大酒店征收工作，6月13日已下达冻结公告。二是经四小纬二项目，正在开展房屋征收签约工作，片区居民共计173户，截至目前已签约130户，已完成熟化投资约3亿元。三是万紫巷项目，市城投集团正推动编制该项目城市更新项目实施计划，积极申请城市更新专项贷款。四是原人大、政协地块项目（大观园东片区），目前正积极推进策划方案优化工作。 | - 1.中央活力区方面：持续做好入户沟通交流，综合施策制定拆除方案。 - 2.中央商埠区方面：一是中山公园项目，尽快形成处置方案。二是经四小纬二项目，严格落实《经四小纬二项目专题调度会议确定事项》，加快征收签约工作。三是万紫巷项目，加快策划包装工作。四是进一步完善原人大、政协地块项目（大观园东片区）策划方案。 | 济南中央活力区发展促进中心、济南中央商埠区发展促进中心、区住房城乡建设局、区重点工程服务中心、区房屋征收服务中心、大观园街道办事处、党家街道办事处 | 济南中央活力区发展促进中心综合部87599983 中央商埠区发展促进中心规划建设部 81751886 |
| 44 | 实现上新街历史文化街区全面升级和开街营业。 | 二季度，完成8户房屋腾空工作。 | - 积极推进项目清零。 | 区重点工程服务中心、区房屋征收服务中心、泺源街道办事处、济南城发市中城市更新有限公司 | 区重点工程服务中心项目建设部82746558 |
| 45 | 大力开展市容环境提升行动，持续完善“网格化”管理体系，稳步推进加装电梯、公厕改造、夜景亮化等专项治理，实施建筑立面、户外广告、城市家具“一体化”保洁，改造提升背街小巷63条。 | - 组织七里山、六里山、舜玉路、舜耕、王官庄等街道办事处社区网格员开展城市管理类问题发现能力业务培训。 - 2.已摸清各街办加梯底数并形成台账，将在日常做好开工审批及补贴资料审核工作。 3.山东省青少年活动中心、山东省妇女儿童活动中心楼体夜景亮化项目已验收。建设路、英雄山路环境综合整治项目（建筑立面、户外广告）已入场施工。 4.严格落实城市保洁精细化作业，采取分级分类精细化道路保洁作业模式，全面实施延伸保洁提升行动，将公交站点、隔离护栏、路名牌、交通导示牌等设施作为提升重点，二季度日均出动保洁人员2392人次，日均出动洒水车、机扫车辆268车次，用水4150立方米，日均清理果皮箱924个。 5.建立支路街巷“一路一表”问题台账，从环境卫生、沿街立面、私搭乱建、通信设施等12个方面实行动态治理，解决各类问题28个，并开展第二季度13条支路街巷验收工作。 | 1.第三季度，组织十六里河、七贤、白马山等街道办事处社区网格人员进行业务培训。 2.做好开工审批及补贴资料审核工作。 3.做好建设路、英雄山路环境综合整治项目（建筑立面、户外广告）安全生产工作，督促建设单位安全施工、文明施工。推动支路街巷环境综合整治项目设计采购准备工作。做好亮化维保的招标准备工作。 4.以推进道路保洁精细化为重点，采取分级分类精细化道路保洁作业模式，确保路面无污物、无浮尘、无积水。不断优化环境卫生应急管理体制机制，细化完善夏季防汛应急保障预案，建立应急保障队伍，有针对性开展汛前检查巡查工作。加强对施工工地、施工道路的督查，督促施工主管单位落实道路洒水、清扫作业频次，降低扬尘污染。 | 区城管局、区住房城乡建设局、区城市运行指挥中心、各街道办事处 | 区城管局： 办公室 87081124 设施运行工作部 82746534 市容科 81751854 环卫科 87081129 区住房城乡建设局： 建管科 82597366 区城市运行指挥中心： 办公室 87192818 |
| 46 | 持续加大违法违章建设及铁路沿线环境整治力度，有效落实建筑渣土综合整治长效机制，稳步推进“撤桶并点”，推动新型综合垃圾转运中心建设。 | 1.按照时间节点完成上报台账拆除任务29处4312平方米，台账外拆除14处1338平方米。 2.二季度主要对省、市环治办检查发现的涉及市中区的129处铁路沿线隐患问题落实整治工作，已全部与铁路部门对接完成并销号完毕，辖区内铁路沿线外部环境安全水平得到较大提升。 3.按照一案三查要求，定期开展装饰装修垃圾暂存点、资源化利用项目以及建筑施工工地的建筑渣土处置台账检查，严格管控随意处置建筑渣土的行为。对建筑垃圾运输企业开展年度车辆复审工作，保障安全运输，确保建筑渣土处置行业文明有序规范化。联合街道办事处排查乱堆乱放建筑垃圾情况，二季度共排查整治约27322.74立方米。针对在建项目工地管控薄弱环节，严查出入口渣土车辆密闭不严、滴漏泼洒、车身不洁、带泥上路等行为，现场督促工地严格落实车辆冲洗保洁和洒水降尘，确保车辆净身出场和运输沿线干净整洁。 4.累计完成6个分类房建设、46个小区撤桶并点任务。 5.新型综合垃圾转运中心项目已完成项目初勘、选址论证、节地评价及泉评报告等相关编制工作，设计方案已出具，相关材料已报送市水务局研究。 | 1.按照市整违工作部署，推进第二阶段上报台账拆除任务；按照无违建动态管理要求，全面落实抽查检查；按照考核要求，督导街道完善机制，推进网格化管理；强化宣传和沟通，持续调度街道做好图斑卫片整改落实。 2.继续督导协调各涉铁街道办事处针对危险树木、沿线垃圾开展集中巡查整治行动，对辖区内各类漂浮物安全隐患问题及时排查并整治清理。 3.继续按照一案三查要求，对随意倾倒建筑垃圾的行为进行严查。加强对接辖区街道办事处对易发生乱倒的点位加大巡查检查力度，防止出现随意倾倒建筑垃圾现象。坚持联合各部门开展建筑垃圾处置检查行动。 4.建成区按照“高层住宅小区每300户，多层住宅小区每100 户”的标准设置一个步入式密闭垃圾分类投放厢房，开展撤桶并点和投放点改造提升工作，同时配足配齐督桶员，提升分类实效。 5.对接市自规局，将新型综合垃圾转运中心项目选址在国土空间规划中进行预留，为后续项目选址落地做好规划支撑。 | 区城管局、区水务局、各街道办事处 | 区城管局： 整违办 82078734 建筑渣土处置办公室 82746533 生活废弃物治理工作部 82796050 设施运行工作部 82746534 区水务局： 市政设施服务部 82078230 |
| 47 | 新改建绿道25公里，完成人工造林1000亩，建设口袋公园、古树公园、社区公园9处，营造推门见绿、移步入园、山城共融的高品质城区环境。 | - 区自然资源局在人工造林上，已完成规划设计、造价评审、招标采购工作。 - 2.区园林绿化服务中心一是已完成绿道的规划，地勘等前期工作。二是社区公园、口袋公园已完成前期方案细化设计工作。三是已完成古树园设计方案制定，并报市园林和林业绿化局等相关部门进行审核。 | 1.区自然资源局将加强人工造林项目进度和质量管理，按期完成年度建设任务。 2.区园林绿化服务中心将切实加快社区公园、口袋公园、小微景观、花境、绿道等项目建设。 | 区园林绿化服务中心、区自然资源局 | 区自然资源局林业站 81751937 区园林绿化服务中心项目推进部82078932 区园林绿化服务中心社会绿化部82078478 |
| 48 | 服务保障京台高速、济南绕城高速等重大项目建设。 | 1.京台高速齐河至济南段改扩建项目：已全面进场施工。 2.济南南绕城高速改扩建项目：已按时限要求完成组卷并报市自规局审查。 3.新建济南至枣庄铁路项目：已按时限要求完成组卷并报市自规局审查。 | 按时限要求完成阶段任务目标。 | 区道路建设项目指挥部 | 综合办82796065 |
| 49 | 改造提升文庄东路、兴仲路等市政道路47条，启动建设骏德路、汝贤街等道路6条，竣工交付党东路、魏家路等道路15条。 | - 兴仲路已完成重新立项，正在进行招标工作。 - 汝贤街已完工，骏德路正在进行电力和燃气工程施工。 - 3.东西三号路西延、一期市政道路二季度目标已完成；魏家路建设进度达60%。 | - 1.兴仲路计划招标完成后进场施工。 - 2.继续推进骏德路、东西三号路西延、一期市政道路、魏家路等道路建设。 | 区重点工程服务中心、区水务局、区道路建设项目指挥部、济南中央活力区发展促进中心、市中城投集团、相关街道办事处 | 区重点工程服务中心项目建设部82746558 |
| 50 | 扎实推进农村供水管网改造，实现城乡供水一体化基本全覆盖。 | 项目已正式开工建设，并完成投资4500万元。 | 确保9月底前完成总投资的80%，约1.6亿元。 | 区水务局、十六里河街道办事处、兴隆街道办事处、党家街道办事处、陡沟街道办事处 | 区水务局农村水利建设部 82078231 |
| 51 | 实施雨污合流管网改造和内涝治理工程，新建污水管道64公里、雨水管道98公里，提升改造南辛庄西路、济微路等30条道路排水设施。 | 在雨污分流改造方面，已协调具备进场条件的建筑小区172处，进场率达80%，开工166处，开工率达78%，市政道路进场率达51%；在内涝治理方面，已于2024年5月份顺利完成集体土地征收、国有土地收储工作，征收拆除建筑物约5.5万平方米，圆满完成各项征拆任务，全市征地拆迁工作进展第一，已组织施工单位进场施工。 | 继续配合市城乡水务局做好协调工作，为项目实施提供保障，确保三季度建筑小区开工率、市政道路进场率达80%。 | 区水务局、各相关街道办事处 | 区水务局排水建设服务部 89731278 河道建设服务部82078531 |
| 52 | 强化停车设施智慧化管理，建成投用新能源汽车充换电站10座、充电桩2000个，建设公共停车设施项目5个、新增泊位660个，有效缓解充电难、停车难问题。 | 1.建成投用新能源汽车充换电站5座、充电桩1028个（含个人）。 2.二季度新开工建设公共停车设施项目1个，预计新增泊位131个。 | 1.根据《济南市构建高质量充电基础设施体系工作行动方案》要求，督促相关部门，重点抓好新建大型公共建筑物配建停车场与社会公共停车场建设充电基础设施。 2.进一步做好对接协调，推动已审定项目加快建设；加大摸排挖潜，确保三季度开工建设1个项目。 | 区住房城乡建设局、区发展改革局 | 区住房城乡建设局综合科 82597372 |
| 53 | 以“山青、水秀、村庄美、环境优”为目标，创新推进国家城乡融合发展试验区建设，扎实推进农村人居环境综合整治，加强农村“四大堆”、残垣断壁等专项治理，对55个村庄生活用水水源、河道、管网实施水质检测，确保水质安全。 | - 持续跟进省重点项目和区试点任务，兴隆全民健身项目通过2024年济南市新型城镇化暨城乡融合发展重点实施项目补助资金初步评审；撰写刊发《坚持“四个锚定”打造国家城乡融合发展试验区的“市中样板”》等案例。2.组织开展农村人居环境整治“百日攻坚”行动，围绕“四大堆”等7个方面整治提升，建立30个部门与49个村庄包挂联系机制。 - 3.完成4个涉农街道17个村庄863处通信线缆捆扎工作。4.全区农村改厕摸排整改工作完成约40%，发现问题立查立改。 - 5.整理汇总一季度重复扣分的点位，更换修补破损垃圾桶，督导整改存在问题。 - 6.第三方水质检测单位检测16条河道水质，本季度水质均稳定达标，地表水考核断面无扣分项。 | - 1.完成2024年城乡融合发展项目补助资金申报工作，及时跟进资金拨付情况；持续跟进省、市重点项目和区试点任务，进行月度通报；组织申报2025年省新型城镇化重点项目。 - 2.强化现场督导，定期调度整治任务落实情况，及时协调解决存在的堵点和难题，完成全年大半整治任务。 - 3.加快完成全区农村改厕摸排整改工作。持续做好农村改厕后续管护服务。 - 4.加大垃圾清运频次，确保垃圾日产日清。 - 5.做好每月河道水质检测工作，保障河道水质稳定达标。 - 6.加强黑臭水体周边环境综合整治工作，进一步强化管控，杜绝新增黑臭水体的产生。 | 区农业农村局、区妇联、区发展改革局、区工业和信息化局、区住房城乡建设局、区城管局、区水务局、市生态环境局市中分局、十六里河街道办事处、兴隆街道办事处、党家街道办事处、陡沟街道办事处 | 区农业农村局农村社会事业发展服务部 87192858 |
| 54 | 扎实开展第三次土壤普查，强化2万亩粮食生产功能区管护，确保粮食产量达到3900万斤，坚决遏制耕地“非粮化”“非农化”，切实守牢粮食安全底线。 | - 组织参加第三次土壤普查内业培训，积极对接内业检测第三方检测上传系统，目前121个表面样全部检测完毕，上传103条检测数据，36条检测数据正在审核处理。 - 邀请市级专家多次现场技术指导服务，加强对小麦病虫害、番茄潜叶蛾的防控监测；完成2.62万亩小麦病虫害“一喷三防”统防统治工作。 - 3.及时做好市级卫片疑似“非粮化”违法图斑核实举证工作。 | - 1.督促第三方整改检测数据，配合完成剖面点位样品采集、制备和内业测试化验工作。 - 2.督促加快基本农田全部建成高标准农田实施方案编制工作。 - 3.加强技术指导，做好抗旱夏播工作，引导农户适时改种补种，稳定粮食播种面积。 | 区农业农村局、区自然资源局、七贤街道办事处、十六里河街道办事处、兴隆街道办事处、党家街道办事处、陡沟街道办事处 | 区农业农村局农田建设发展服务部87192851 |
| 55 | 加快推进乡村振兴齐鲁样板示范区建设，对玉符河沿线石崮、土屋、宅科等10个村庄实施连片改造。 | 1.推荐石崮沟村和小庄村申报山东省乡村旅游重点村。2.正在修定玉符河宅科段提升改造方案，发布观摩点实施单位招标公告。 | 1.加快玉符河沿线10个村庄的整体策划方案定稿，分期推进项目落地实施。 2.推进首期观摩点项目启动施工，有序推进后续村庄改造工作。 | 区农业农村局、区自然资源局、区水务局、区文化和旅游局、市中城投集团、十六里河街道办事处、党家街道办事处 | 区农业农村局农村社会事业发展服务部 87192858 |
| 56 | 全面提升城镇边界外35个村庄基础设施、村容村貌、公共服务能力，改善养护“四好农村路”198公里，加快建设美丽宜居乡村。 | - 农村5G网络覆盖率达95%以上。 - 完成全区农村7座大型三格式化粪池和农厕管护站设施升级维护，对重点包挂村进行检查整改。 - 整理汇总一季度重复扣分的点位，更换修补破损垃圾桶，督导整改存在问题。 - 4.确定2024年“四好农村路”建设项目，项目资金落实到位，正在进行项目立项工作。 | 1.协调加大对运营商通信基础设施建设工作支持力度，帮助解决存在的问题和困难，进一步优化农村网络信号质量。 2.持续维护全区农村厕所后续管护服务配套设施，保证服务效率。 3.科学规划布局垃圾收集点，方便居民投放垃圾。 4.待2024年“四好农村路”项目立项后，组织招投标工作。 5.加大黑臭水体巡检力度，积极查处各类违法、违章排污行为，防止黑臭反弹现象发生。 | 区农业农村局、区农村人居环境整治工作专班成员单位、十六里河街道办事处、兴隆街道办事处、党家街道办事处、陡沟街道办事处 | 区农业农村局农村社会事业发展服务部 87192858 |
| 57 | 健全农村产权交易运行机制，稳妥推进进城落户农民“三权”自愿有偿转让退出改革，加强农村产权流转交易市场规范化建设，促进城乡发展要素双向流动。 | 1.宣传三权有偿退出，宅基地资格和使用权退出3户。2.宣传推广农村产权网上挂牌交易，整理补录已交易项目。累计交易152笔、资源面积2357亩、49660032元。 | 1.加大三权有偿退出宣传力度，通过三变改革、一村一业等发展壮大村集体经济，为三权有偿退出打下经济基础。 2.通过政策激励，吸引群众通过产权平台交易。 | 区农业农村局、十六里河街道办事处、兴隆街道办事处、党家街道办事处、陡沟街道办事处 | 区农业农村局乡村产业发展服务部 87192864 |
| 58 | 稳步推进农村“三变”改革试点，鼓励市场主体和社会资本支持村集体经济发展。完善农村集体资产监管体系，巩固农村集体“三资”管理专项整治成果，指导村集体稳步化解债务，严控集体经营风险。 | 1.6个试点街道55个试点村全部完成宣传动员、摸清家底、组建组织、建立股份经济合作社，其中23个村制定三变改革实施方案，31个村完成折股量化，7个村完成确定产业。 - 2.紧扣农村集体“三资”侵占挪用“小切口”，围绕经济合同、资产资源、财务账目、村级债务等9个方面，指导各相关街道开展排查整治。 - 3.强化“农信智慧乡村-农村事务一网通”平台运用，举办全区农村集体经济财务管理业务培训班，全区9个相关街道分管农村集体经济工作负责人、记账中心主任和工作人员、各村（居）报账员125人参加培训，目前系统加挂9个街道104个村居的125个账户，交易4.48万笔、2.37亿元。 | - 1.积极推进农村“三变”改革试点，引导市场主体和社会资本采取多元组织形式支持村集体经济运营发展，有力带动村民就业、村集体增收。 - 2.以开展群众身边不正之风暨农村集体三资侵占挪用问题专项整治为抓手，持续加强三资监管。 | 区农业农村局、舜玉路街道办事处、六里山街道办事处、王官庄街道办事处、七贤街道办事处、白马山街道办事处、十六里河街道办事处、兴隆街道办事处、党家街道办事处、陡沟街道办事处 | 区农业农村局乡村产业发展服务部 87192864 |
| 59 | 高效完成24个村庄规划编制，持续优化农村发展空间。 | 已全面开展24个村庄规划编制、完善工作。 | 按照市自规局工作安排，根据村庄规划工作方案和技术指引，以村庄规划单元划分为基础，继续推进24个村庄规划编制、完善工作，计划于第三季度完成十六里河街道办事处吴家单元和兴隆街道办事处涝坡单元村庄规划初步方案。 | 区自然资源局、相关街道办事处 | 村庄规划 服务部 82746522 |
| 60 | 积极推进移风易俗，着力培育乡村文明新风。 | 1.发布清明节文明祭扫倡议书，提倡摒弃陈规陋习，倡导文明新风。加强防火督查，每天巡查重要场所，确保清明期间消防安全。 2.利用“端午节”等传统节日开展移风易俗宣传活动。开展摄影志愿服务，创新推动婚俗改革。 | 1.充分发挥农村红白理事会作用，继续加大“讲文明、树新风”宣传力度，指导各村、社区（居）大力宣传婚事新办、厚养薄葬的先进典型事迹，营造乡村文明新风的浓厚舆论氛围。 2.进一步加大婚俗改革宣传力度，利用“七夕”等中华传统节日开展移风易俗宣传活动，持续开展“婚俗改革进村居”活动，以活动推动移风易俗。 | 区民政局、区委宣传部（区文明办）、相关街道办事处 | 区民政局： 婚姻登记处 82078652 社会事务科 82078446 |
| 61 | 大力实施“一村一业、一村一策”，立足“一河两峪”自然优势和资源禀赋，大力发展都市现代农业和近郊休闲旅游，积极推进钅广村·乡村振兴、泉韵乡居示范片区等一批文旅项目落地。 | - 谋划申报民宿、把子肉数字化生产线建设等2个2024年“一村一业、一村一策”产业项目，覆盖9个村庄，市农业农村局调研组先后到达项目现场进行实地调研。 - 在党家街道办事处土屋村窦牛农场举办“乡村好时节·乐动生活”、5·19中国旅游日暨“绿色旅游，美好生活”主题活动。 - 汇总上报第三批平急两用旅游项目3个项目。 - 多次带领曲江文旅集团、丽呈文旅等企业考察佛峪风景区、佛峪沟片区和小岭村片区。 - 5.推荐石崮沟村和小庄村申报山东省乡村旅游重点村。6.正在修定玉符河宅科段提升改造方案，发布观摩点实施单位招标公告。 | - 1.加强项目完成情况调度，并继续支持引导。 - 2.强化政策支持，协调动员企业团体尤其是国企加强村企对接共建。 | 区农业农村局、区自然资源局、区城管局、区水务局、区商务局、区文化和旅游局 | 区农业农村局： 农田建设发展服务部 87192851 农村社会事业发展服务部 87192858 |
| 62 | 以多肉植物、兰花等花卉产业为支撑，培育集种植、销售、观赏体验为一体的花卉产业集群。 | - 组织召开全区花卉产业调研会，调研了解全区花卉企业发展现状，存在的问题，对下一步推进花卉产业发展提供建议。 - 2.组织花卉展销商户走进公园景区开展花卉展销和花卉文化科普宣传，在森林文化周期间参加园林花市11次。3.积极推动山盛花卉作为我区多肉植物代表企业参加全市花卉产业座谈会，并利用各类媒体宣传报道和花卉市场产品的推介，打造“花漾市中”区域品牌。 | 积极推动企业利用花卉园艺课堂、暑期学生研学、夏季夜市促销等创新性方式进行品牌宣传，持续扩大影响力。 | 区农业农村局、区自然资源局、十六里河街道办事处、兴隆街道办事处、党家街道办事处、陡沟街道办事处 | 区农业农村局乡村产业发展服务部 87192864 |
| 63 | 打造凯瑞沃克数字农业科技产业园。 | - 完成菌菇房、大棚修复、卫生间建设和5000平方米储水库防渗工作。 - 夏播花生5亩。 - 3.完成设施用地审批。 | - 1.加快推进项目立项。2.完善园区安保措施，实现园区封闭化管理。 | 区农业农村局、区发展改革局、党家街道办事处 | 区农业农村局农业技术推广服务部89016908 |
| 64 | 高标准完成第二批数字乡村样板村建设。 | - 协调运营商对符合线缆落地条件的样板村进行线缆入地工作，目前已基本完成陡沟街道办事处小庄村、仁里村、袁庄村、红卫村、新平村的通信线缆入地工作。 - 2.完成5G基站建设任务。 | 协调运营商及有关部门加快第二批数字乡村样板村建设。 | 区农业农村局、区委宣传部（区委网信办）、区工业和信息化局、十六里河街道办事处、兴隆街道办事处、党家街道办事处、陡沟街道办事处 | 区农业农村局农村社会事业发展服务部 87192858 |
| 65 | 发挥超意兴、圣都、金春禧等龙头企业带动作用，健全完善预制菜产业链，创建“食在市中”特色加工业品牌。 | - 全区新增1家规上农产品加工企业，现有规上农产品加工企业9家，2024年1-4月份营业收入2.82亿元，同比增长2.92%，增速全市排名第四。 - 2.依托超意兴、圣都等骨干企业，推广“生产基地+加工企业+商超销售”等预制菜产业模式，全区规上食品加工企业7家，2024年1-4月份实现产值2.7亿元，同比增长3.03%。 | 强化指导引导，积极宣传各项优惠政策，提高我区食品加工企业品牌影响力，开发适应市场需求的新工艺和新产品，助力“食在市中”特色加工业品牌创建。 | 区农业农村局、区工业和信息化局、七贤街道办事处、十六里河街道办事处、兴隆街道办事处、党家街道办事处、陡沟街道办事处 | 区农业农村局乡村产业发展服务部 87192864 |
| 66 | 全面提升乡村产业承载力、就业吸纳力、核心竞争力和辐射带动力，打造“城市山水阳台”和“都市健康厨房”。 | - 组织召开全区花卉产业调研会，调研了解全区花卉企业发展现状，存在的问题，对下一步推进花卉产业发展提供建议。 - 组织花卉展销商户走进公园景区开展花卉展销和花卉文化科普宣传，在森林文化周期间参加园林花市11次。3.积极推动山盛花卉作为我区多肉植物代表企业参加全市花卉产业座谈会，并利用各类媒体宣传报道和花卉市场产品的推介，打造“花漾市中”区域品牌。 - 4.全区新增1家规上农产品加工企业，现有规上农产品加工企业9家，2024年1-4月份营业收入2.82亿元，同比增长2.92%，增速全市排名第四。 - 5.依托超意兴、圣都等骨干企业，推广“生产基地+加工企业+商超销售”等预制菜产业模式，全区规上食品加工企业7家，2024年1-4月份实现产值2.7亿元，同比增长3.03%。 - 6.做好2024年中国美丽乡村休闲旅游行（秋、冬季）精品景点线路征集推荐工作。 - 7.开展2024年中国美丽休闲乡村申报工作。 - 8.在党家街道土屋村窦牛农场举办“乡村好时节·乐动生活”、5·19中国旅游日暨“绿色旅游，美好生活”主题活动。 - 9.汇总上报第三批平急两用旅游项目3个项目。 | 1.积极推动企业利用花卉园艺课堂、暑期学生研学、夏季夜市促销等创新性方式进行品牌宣传，持续扩大影响力。 2.强化指导引导，积极宣传各项优惠政策，提高我区食品加工企业品牌影响力，开发适应市场需求的新工艺和新产品，助力“食在市中”特色加工业品牌创建。 3.加强技术指导、政策落实，针对不同地域特点实地调研村庄，确定举办乡村好时节活动地，为乡村产业发展出谋划策。 4.稳步有序推动“一村一业、一村一策”等项目建设，做好乡村产业提档升级。 | 区农业农村局、区工业和信息化局、区自然资源局、区文化和旅游局、七贤街道办事处、十六里河街道办事处、兴隆街道办事处、党家街道办事处、陡沟街道办事处 | 区农业农村局乡村产业发展服务部 87192864 |
| 67 | 全力实施新一轮“四减四增”三年行动，持续淘汰落后和过剩产能，培育一批绿色工厂、绿色工业园区、绿色供应链和绿色设计示范企业。 | 组织西门子变压器、山推建友、金钟科技等企业申报省级绿色工厂，组织泰维能源1家企业申报市级绿色工厂。 | 继续引导企业发挥主观能动性，做好节能降耗工作，不断提高工业绿色发展水平。 | 市生态环境局市中分局、区发展改革局、区工业和信息化局、区“四减四增”工作专班成员单位 | 区“四减四增”办 89737740 |
| 68 | 扎实开展“无废社区、无废学校、无废工厂”等“无废细胞”创建工程，深入推动“无废城市”建设。 | 正在积极争取资金。 | 1.争取资金尽早到位。2.采取公开招标方式，确定“无废细胞”建设技术支撑团队。 | 市生态环境局市中分局 | 固体科 87599951 |
| 69 | 探索建立生态系统生产总值核算机制，实现生态产品价值核算和评估转化，打造全市首家“生态银行”。 | 完成生态系统生产总值核算项目预算申报书。 | 积极争取资金。 | 市生态环境局市中分局 | 办公室82746577 |
| 70 | 深挖玉符河沿线资源禀赋，以生态保护和环境治理为抓手，探索实施EOD政府专项债项目，推动生态环境治理与产业开发有效融合，形成收益反哺公益、公益促进收益的良性循环。 | 完成玉符河沿线生态环境导向的开发项目包装与策划，实施方案、可研报告、立项手续、承诺函等资料报送至市生态环境部门，组织第一轮专家论证评估。 | - 1.认真研究最新政策文件，《关于印发〈生态环境导向的开发（EOD）项目实施导则（试行）〉的通知》和《关于印发生态保护修复中央预算内投资专项管理办法的通知》等，了解政策对EOD项目的最新要求和支持方向。2.准备详实的项目申报材料，包括环境治理修复方案、项目申报入库实施方案以及相关审批手续等。 | 区农业农村局、区发展改革局、区水务局、市生态环境局市中分局 | 区农业农村局农村社会事业发展服务部 87192858 |
| 71 | 严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，合理确定农业、生态、城镇等功能空间，守住自然生态安全边界。 | - 1.区自然资源局完成党家片区周边市政道路、九曲中继泵站两个建设项目的用地审查工作，审查过程中严格遵循国土空间规划“三区三线”管控要求，两个项目均不涉及永久基本农田及生态保护红线。 2.市生态环境局市中分局推动项目审批服务工作提效增速，上半年共受理环评审批项目5个。 | - 1.区自然资源局将继续在用地预审过程中，严格遵循国土空间规划“三区三线”的管控要求，认真审查项目占用永久基本农田及生态保护红线情况，严守自然生态安全边界。 2.市生态环境局市中分局将深化三级审批公示“无缝隙”连接的管理模式，做到线上审批，闭环审批，进一步提高环评审批效率。在坚守生态保护红线的同时，为企业提供优质服务，做到既有力度又有温度，为经济社会发展保驾护航，在服务全市绿色低碳高质量发展中出新招、出亮点。 | 区自然资源局、市生态环境局市中分局 | 区自然资源局规划科 82078873 市生态环境局市中分局管理一科89731279 |
| 72 | 推进主要河道水系生态建设，增强南部生态区水土保护与水源涵养能力。 | 1.完成内涝治理工程征迁任务，4条河道已组织施工单位进场施工。 2.泉泸河美丽幸福示范河湖建设工程于6月底完成招标，已组织进场施工。 3.完成8个生产建设项目水土保持方案批复（包含水土保持方案报告表4个、水土保持方案报告书4个），均已及时上传至全国水土保持监督管理系统。二季度收取水土保持补偿费5.9万余元。 | 1.做好协调配合工作，持续推进河道治理。 2.加快泉泸河工程施工进度，确保10月底竣工，11月份完成省级验收。 3.抓好建设项目水土保持方案的申报及审批，强化水土保持事中事后监管力度。 | 区水务局、市生态环境局市中分局、相关街道办事处 | 区水务局： 水土保持服务部82093242 河道建设服务部82078531 市生态环境局市中分局：管理二科89016938 |
| 73 | 加强生态管控，保护径流通道，逐步开展渗漏带生态修复工程，提升泉水补给区入渗补给能力。 | 济南市市中区重点渗漏带生态修复项目设计方案已完成初稿，已启动前期手续办理和施工前准备工作。 | 积极对接相关单位，加快推进济南市市中区重点渗漏带生态修复项目落地实施。 | 区水务局、市生态环境局市中分局、相关街道办事处 | 区水务局： 水土保持服务部82093242 市生态环境局市中分局：管理二科89016938 |
| 74 | 持续推进低效林改造及森林抚育工程，保护山体林地和原生地貌，积极争创山东省生态文明强县。 | - 1.在推进低效林改造及森林抚育工程方面，区自然资源局已完成规划设计、造价评审、招标采购工作。 - 2.在争创山东省生态文明强县方面，市生态环境局市中分局已完成《2023年度山东省生态文明强县申报表》撰写。 | - 1.在推进低效林改造及森林抚育工程方面，区自然资源局将加强项目进度和质量管理，按期完成年度建设任务。 - 2.在争创山东省生态文明强县方面，市生态环境局市中分局将进一步补充完善创建资料。 | 区自然资源局、市生态环境局市中分局 | 区自然资源局林业站 81751937 市生态环境局市中分局管理三科82746573 |
| 75 | 深入推进环境污染防治，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。 | - 1.全面推进涉VOCs企业深度治理工作。对辖区内41家涉VOCs企业进行排查，共发现问题4个；持续开展低空排烟设施排查整治工作，每月月底调度相关工作开展情况，发现一起取缔一起。 - 2.辖区6个市控以上考核断面主要污染物全面达到水质目标要求，监测数据达标，完成省级和市级下达的水生态环境质量指标，主要污染物排放不断减少，水环境质量持续改善。 - 3.二季度，1宗地块完成土壤调查工作，并通过专家评审。市中区土壤重点监管单位名录为山东电力设备有限公司，该公司已完成地下水自行监测。 | - 1.深入推进工业企业治理和VOCs综合整治，持续开展低空排烟设施排查整治工作。加大餐饮油烟单位监管。 - 2.进一步完善并利用好河流“微站+预警监测+无人机+24小时重点点位巡河”的全域监控预警体系，联合区水务局等职能部门开展汛前、汛期等水环境隐患排查整治，加大辖区河流巡查力度，全力保障辖区流域水环境质量持续改善和提升。 - 3.进一步加强土壤污染重点监管单位环境管理工作，扎实开展土壤污染隐患排查“回头看”。 | 市生态环境局市中分局 | 管理一科89731279 管理二科89016938 管理三科82746573 |
| 76 | 深化大气污染源头防控、联防联控，全面加强工业废气、工地扬尘、餐饮油烟、渣土车遗撒等管控治理。 | - 1.二季度，共计开展扬尘督查检查500次，累计发现问题工地64个，下达督查通知单84件，下发督办整改函42件，对多次违反规定的项目处罚12件。 - 2.共监督检查非道路移动机械206台，抽测69台，共275台。对重型柴油车停放地抽检14次，抽检车辆251辆。3.采取“环保检测、公安处罚、交运监督治理”的联合工作机制，共联合检查24次，共检查车辆4843余辆。 - 4.加大对外埠车辆转入我市监管力度，共审核转入机动车600辆。 | 全方位对辖区内在建项目进行强化监管。 | 市生态环境局市中分局、区住房城乡建设局、区城管局、区市场监管局 | 大气办 89737740 |
| 77 | 大力实施入河排污口排查整治，建立完善监测、溯源、管控、执法为一体的“智慧流域”监管模式，严厉打击各类违法排污行为。 | - 扎实开展入河排口排查，目前已排查各类排口720个，其中城镇污水处理厂排污口3个，雨洪排口705个，河汊入河口12个。 - 动态摸清入河排口底数，形成数据台账，为水质隐患问题排查，精准快速锁定污染源头建立基础。 - 持续对辖区城镇污水处理站入河排污口开展“飞行检查”“飞行监测”。 | - 进一步开展入河排污口排查整治。持续保持对涉水企业环境执法的高压态势，综合运用大数据筛查、飞行检查、飞行监测等手段对辖区内污水处理站、涉水重点企业和排水单位开展“双随机”抽查检查。 | 市生态环境局市中分局 | 管理二科89016938 |
| 78 | 加快石崮村历史遗留矿山生态修复，推进土壤污染防治，强化土壤环境监管，确保污染地块安全利用率达100%。 | - 区自然资源局已完成矿山生态修复项目设计政府采购工作，正在编制设计方案。 - 2.市生态环境局市中分局切实加强对原济南长城炼油有限责任公司地块的日常监管，根据市生态环境局对管控方案提出的要求，调整地下水和空气点位布设，完善管控方案，并及时更新国家系统。 | - 1.区自然资源局将在矿山生态修复项目设计完成后，适时开展项目施工政府采购工作。 2.市生态环境局市中分局将对原济南长城炼油有限责任公司地块定期开展现场检查，对发现的问题及时要求整改。 | 区自然资源局、市生态环境局市中分局 | 区自然资源局地矿科 82078867 市生态环境局市中分局管理三科82746573 |
| 79 | 持续深化区、街、社区（村）三级网格化服务管理体系，优化社区工作力量，推动物业服务提质扩面。 | - 通过“网格+警格”深度融合新模式把警务工作触角延伸至社区、网格，将社区民警全部融入全区856个网格中，通过警务区与社区网格对接机制，实现信息共享、工作联动。 - 围绕着力破解村（社区）基层治理“小马拉大车”问题，基层社会工作领域突出问题和表现，街道层面社会工作组织架构、职责分工等方面对街道、社区开展调研走访。 - 3.及时组织街道、社区参与全国城乡社区高质量发展典型案例评选，挖掘、总结城乡社区高质量发展的有效经验举措，经筛选报送街道层面案例3个，社区层面案例4个。 | - 1.开展全区网格员各类专业技能、业务知识培训和实践锻炼，着重提高网格员理论素质和履职能力，更好地服务群众。 - 2.聚焦社区工作者关心关注的重点问题、亟待提升的素质能力，邀请社区治理方面的专家教授进行现场授课、答疑解惑。 | 区委社会工作部、区社会治安综合治理服务中心、区住房城乡建设局、各街道办事处 | 区委社会工作部一科 81279296 |
| 80 | 不断加强居委会、业委会、物业服务协调联动，持续完善“民事、民议、民决”民主协商议事制度，优化整合公共服务、社会服务、市场服务、志愿服务等资源配置，建立完善基层治理现代化长效机制。 | - 结合近期群众反映的物业问题，走访相关街道、社区，协调住建部门就业主委员会成立等方面进行沟通。 - 从加强社区居委会工作指导方面入手，稳妥推进小区业主委员会成立，物业管理等工作。 | - 指导街道、社区总结归纳实践经验，形成特色鲜明、系统规范的协商议事模式，积极为基层协商共建提供典型案例。 | 区委社会工作部、区住房城乡建设局、各街道办事处 | 区委社会工作部一科 81279296 |
| 81 | 扎实做好12345市民服务热线工作，用情用力解决好群众关心关切问题。 | - 2024年4月1日至2024年6月19日，市中区共受理市民诉求6.69万件，承办市民诉求5.61万件，。 | - 进一步针对新考核办法加强业务培训，加大工单审核力度，提高工单回复质量；督促责任部门对反复反映未解决问题及时研究推动解决，以“事要解决”为原则，不断提高群众满意度和诉求解决率。 | 区12345市民服务热线运行中心、区12345市民服务热线工作领导小组成员单位 | 区12345市民服务热线运行中心67812755 |
| 82 | 坚持数字机关、数字政府、数字社会一体打造，不断强化机关办公“一网协同”，加快“山东通”推广应用，力争上网运行机关事项突破450项，实现更多机关内部事项线上集成办。 | - 目前全区机关内部“一次办成”事项达546项，提前完成全年工作目标。 | - 继续在山东通应用推广上下功夫，进一步提高机关干部使用率。 | 区政府办公室（区大数据局）、数字机关工作专班成员单位 | 区政府办公室政务科 82078304 |
| 83 | 优化提升“爱山东”移动端功能，持续丰富“鲁通码”应用，实现场景覆盖率大幅提升。 | 五一劳动节前，济南革命烈士陵园管委会“鲁通码”进馆应用场景建设完成，通过市中融媒向广大群众进行推介。 | 对我区被纳入范围的13个部门的69项高频政务服务事项进行再梳理、再调度，确保各类事项在“爱山东”平台上的稳定运行。 | 区政府办公室（区大数据局）、数字机关工作专班成员单位 | 区政府办公室政务科 82078304 |
| 84 | 探索实施全域视频管理工程，建立应急事件协同指挥和全过程跟踪机制，加快推进数字平安、数字法治、数字乡村和智慧社区建设，有效提升城市数字化治理水平。 | - 将全域视频管理项目提报市大数据局进行信息化项目提级审核。向市大数据局报送今年智慧社区建设任务清单，其中新建社区12个，提升社区3个。 | - 会同市中城发集团积极为全域视频管理项目筹措资金，并邀请专家做好区级信息化项目审核工作。 | 区政府办公室（区大数据局）、区社会治安综合治理服务中心、区安委办（区应急局）、数字政府工作专班成员单位、区安委会成员单位 | 区政府办公室政务科 82078304 区社会治安综合治理服务中心 82078032 区应急局办公室 67882671 |
| 85 | 深入落实“八抓20条”创新措施，扎实开展安全生产治本攻坚行动，常态化推进安全生产“审计式”监督检查服务，着力强化公共突发事件应急处置和防灾减灾救灾能力建设。 | - 一是安全生产方面：1.强化统筹调度。组织召开安全生产治本攻坚三年行动动员部署会和业务培训会，明确各级工作任务，每周调度、每月通报重点任务工作进度，成立6个督导组定期督导，压实安全生产责任。2.深入排查整治。建设施工领域，对88家房建企业开展安全总监年度考核；城镇燃气领域，积极推进“瓶改管”工作，联合开展燃气安全“回头看”；消防领域，围绕开展打通生命通道等7类整治，建立消防网格动态管理体系；道路交通领域，开展事故预防“减量控大”系列专项整治；其他行业领域分类施策，共同推进。3.持续固本强基。（1）深入开展“解剖式”现场检查，累计检查生产经营单位434家，发现问题2468项。（2）深入开展“四个专项整治”，二季度以来检查企业865家，发现整改问题隐患488个。4.持续宣教培训。各街道各部门持续开展安全生产治本攻坚三年行动、重大事故隐患判定标准等学习宣贯，灵活方式开展应急安全知识“五进”系列宣传活动，我区高标准承办2024年山东省暨济南市“安全宣传咨询日”活动。 - 二是突发事件处置方面：1.联合16个成员单位落实24小时联合值班值守，坚持每日四次调度各街道办事处值班情况，确保人员在位、通讯畅通。2.组织开展基层防汛能力建设，健全基层防汛“6+8+6”工作机制；组织举办市中区防汛应急综合演练、汛期安全知识进社区活动；结合“演练日”“演练月”活动和“防汛宣传月”活动，全区共有36个单位报送演练计划，21个部门组织开展演练活动；启动防汛抗旱防台风工作会商制度，研究制定防汛抗旱精准防控响应细则，细化各街道、各部门防汛预警响应措施。3.组织举办市中区森林防灭火知识进校园和夏季雷击火宣传进社区宣传活动；组织全区36个部门，出动509个检查组1788人次，对54个固定防火检查站和70个防火村开展检查，制发《市中区森林草原防灭火督导检查简报》17期。 - 三是防灾减灾方面：1.在济南市市中区泉润学校举行中小学生安全教育日暨2024年济南市防震减灾安全教育活动。2.在济南舜文中学举行“2024年市中区防灾减灾宣传周启动仪式暨地震应急综合演练”。3.联合区科协、山东书城打造“市中应急 科普行”品牌，直面群众开展“小手拉大手 地震科普 携手同行”防震减灾科普活动，并通过网络进行直播，讲授地震灾害知识，组织互动答题，发放科普书籍，线上线下300余名学生和家长参加活动。4.联合市应急局在济南育秀中学组织开展应急安全进校园－应急安全课展示交流活动，普及应急安全文化5.组织全区232名灾害信息员开展防灾减灾培训，讲授7大类29小类自然灾害知识，组织各基层安全员、网格员、灾害信息员300余人，开展丰富多彩的宣传教育活动，发放宣传手册、宣传画报、宣传折页等各类宣传资料3000余份，展出宣传展板、条幅120余块，接受群众咨询近万人次。 | - 狠抓责任落实，提升安全生产标准化水平。 | 区安委办（区应急局）、区安委会成员单位 | 区应急局： 安全生产综合协调科82078799 应急救援协调指挥科81913765 救灾评估调查统计科81913757 |
| 86 | 聚焦重点领域和关键环节，加强食品药品安全监管，持续抓好质量强区建设。 | - 1.食品安全监管方面：第二季度在七贤文化城大集开展“你点我检—走进农村大集”活动，并现场发放食品安全宣传材料52份，填写问卷调查32份，解答群众问询22件；完成食品日常抽检705批、学校专项抽检（全覆盖）205批、生产企业专项抽检（全覆盖）78批，合格率为95%；在回民小区开展夜间牛羊肉抽样检测，共15批次，全部合格。 - 2.药品安全监管方面：督促药品经营使用单位落实主体责任，并围绕重点单位、重点区域、重点问题、重点环节、重点品种，切实发挥监督抽检技术支撑作用，持续加大监管力度，不断提高监督检查和各类专项整治的质量和实效。二季度，共检查药品经营使用单位200余家次，医疗器械生产经营使用单位700余家次，化妆品经营单位100余家次，完成药品监督抽检54批次，各项指标均位居全市前列。 - 3.抓好质量强区建设方面：邀请山东省标准化院的专家对辖区内高端品牌培育企业等开展质量提升专题讲座；遴选10家高端品牌培育企业参加济南市“2024年共建共享‘泉城好品’活动”。 | - 1.按照千人3批次工作要求，保质保量完成区级食品安全抽检工作任务。以风险较高的品种、项目、区域、环节为重点，瞄准大型批发（农贸市场）市场、校园食品等，强化对食品安全薄弱环节把控精准度，提高问题发现率，消除安全隐患。按照季度稳步推进食品安全“你点我检”活动，定期进批发市场、进大集、进学校、进社区，努力推进社会共治。 - 2.严格按照全区药品医疗器械化妆品年度工作要点、监督检查计划以及各类专项整治方案开展监管工作和监督抽检工作。 - 3.认真谋划，科学组织“质量月”等活动，广泛开展质量宣传活动。 | 区市场监管局、区食品药品安全委员会成员单位、区质量强区及品牌战略推进工作领导小组成员单位 | 区市场监管局： 食品综合协调科 67899900 食品监管一科 67809933 食品监管二科 67883978 药械化科 67883971 质量监管科 89073989 |
| 87 | 坚决防范化解各类金融风险。 | - 今年共举办非法集资宣传教育活动600余次，营造了全社会防范抵制非法集资的浓厚氛围和强烈共识。 | 做好防范非法集资常态化宣传工作，进一步加大防范非法集资的宣传教育，打好“人民战争”。 | 区财政局、区非法集资防控处置工作专班成员单位 | 区财政局综合科 82059672 |
| 88 | 强化社会治安整体防控，推进扫黑除恶常态化。 | - 开展《反有组织犯罪法》集中宣传月活动。利用市中融媒等开展线上宣传活动39次，在微信、公众号转发消息15400次；线下开展宣传活动108场次，累计发放宣传资料及宣传品50000余份，进一步营造了扫黑除恶斗争浓厚氛围，增强了群众知晓率。 - 开展十大重点行业领域排查整治和“四打一追”专项行动。目前我区已打掉2个恶势力犯罪集团。抓获犯罪嫌疑人24名，其中抓获逃犯13名。全区十大行业领域共摸排问题343条，整改341条。 - 开展重点领域线索大起底、“回头看”行动。梳理不规范核查报告21个，现已完成复核整改。 - 对重点案件每周进行调度，对案件办理中出现的问题进行协调解决。 | - 高标准做好中央督导迎查准备工作。对照上级部署要求，对常态化扫黑除恶斗争工作进行一次全面“体检”，高标准做好相关迎检准备。 - 争取在打击战果上实现突破。牢固树立“打击为先、战果为王”理念，对现有案件聚焦发力，争取早日取得战果。 - 持续开展重点行业、重点领域整治，补齐工作短板，加强日常监管。 - 持续开展《反有组织犯罪法》主题宣传，推进常态化扫黑除恶斗争工作向纵深发展，全面维护我区社会和谐稳定。 | 区扫黑办、市公安局市中区分局 | 区扫黑办 82078075 市公安局市中区分局治安大队 85084668 |
| 89 | 稳妥解决信访积案和突出问题。 | 6月5日，区信访联席办下发通知，对受理办理不规范事项集中交办责任单位，明确化解时限、化解标准，督促化解。 | 加强调度会商、定期通报，督促责任单位提高化解工作质效，确保完成8月底前化解率达到60%的阶段性目标任务。同时，按照化解标准严格审核，严把上报关，防止“回流”。 | 区信访局 | 督查科 82078517 |
| 90 | 坚持“就业优先”战略，以创建全国公共就业创业服务示范城市为抓手，更大力度保障高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业，力争城镇新增就业1.76万人，完成城镇失业人员再就业4000人以上。 | 截至上半年，城镇新增就业完成10855人，失业再就业人员完成3957人。 | 持续实施就业优先政策，以实现更加充分、更高质量就业为目标，统筹推进各类重点群体就业。 | 区人力资源社会保障局 | 就业保险部82078466 |
| 91 | 加大劳动领域欠薪维权执法力度，切实保障群众合法权益。 | 按照二季度工作目标开展欠薪案件调解工作，有序推动重点项目欠薪案件化解，并取得一定进展，共受理12345热线数437件，协处欠薪金额约4633.7万元，涉及欠薪人数约3054人。 | 继续做好欠薪案件调处、项目检查，扎实开展第三季度工作任务。 | 区人力资源社会保障局、区住房城乡建设局 | 区劳动保障监察大队 82078655 区清欠办 87298029 |
| 92 | 提高困难群众救助标准，城乡居民最低生活保障标准统一提高至每人每月1114元，对重点救助对象、低收入救助对象、因病致贫家庭重病患者等人群实施医疗救助。 | - 二季度，为城市低保3679户4869人，发放469万元；为农村低保2516户4015人，发放368万元；为城乡特困人员1216人，发放供养补贴189万元。 - 2.今年以来，累计医疗救助2103人次，累计医疗救助报销395万元。 | 1.继续执行新的城乡低保标准，提升困难家庭生活水平。 2.继续对重点救助对象、低收入救助对象、因病致贫家庭重病患者等人群实施医疗救助。 | 区民政局、区医保局 | 区民政局救助科82078695 医保中心综合室 82078697 |
| 93 | 拓展多渠道租赁住房保障体系，筹集保障性租赁住房2350套。 | 筹集保障性租赁住房160套。 | 督促建设单位压茬推进各项手续办理工作，尽早实现开工建设。 | 区住房城乡建设局 | 住房保障科81271505 |
| 94 | 大力实施全民参保扩面行动，健全完善覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范的多层次医疗保障体系。 | 完成居民医保人数259872人，完成职工医保参保人数367289人。 | 多措并举，多部门联动，充分发挥街道医保工作站作用，力争在2023年基础上增加500人参保。 | 区医保局 | 区医保中心综合室 82078697 |
| 95 | 探索实践中小幼全学段衔接及家校社共育新模式，深化“合育人·向未来”品牌，严格落实“双减”政策，不断优化教育资源配置，新建、续建中小学幼儿园8处，积极创建全国学校家庭社会协同育人实验区、央馆人工智能课程规模化应用试点区。 | 1.中小幼衔接：指导各级各类幼儿园积极与小学开展联合教研，幼小牵手，解决幼儿入学“四个准备”突出问题；组织并完成全区幼儿园幼小衔接优秀案例、幼小衔接优秀园所经验、幼小衔接短视频区级评比。进一步推进全学段教育衔接“泉引桥”工程，区域和学校撰写实施情况报告；K15+教育联盟基于学科开展贯通教研。 2.市中合育人：一是圆满完成市中区首届家庭教育指导优质课评选工作，经过集团推荐、区级评审，评出一、二、三等奖。二是5月15日，济南市家庭教育课例观摩研讨活动在济南市市中区润泽学校举行。 3.“双减”：校外，强化校外培训预收费资金监管，全面排查掌握校外培训机构收费项目与标准、收费公示制度执行情况，全区校外培训机构风险保证金缴纳完成率、监管账户核验通过率、开通支付渠道完成率均达到100%。全区近3个月无订单机构清零，近3个月机构平均订单量63.94个，机构平均订单金额31821元，各项指标均位于全市前列。5月27日，在区政府网站公布市中区校外培训机构“黑白名单”，帮助家长选择合规机构进行培训。校内，基于新课标新评价，开展命题、讲题教师基本功培训，借力点点云校，面向全区学科教师，推介优秀案例，提升教师专业水平。 4.资源配置：5所续建教育设施工程按照计划节点施工，其中2所基本完工，3所继续施工。3所新建教育设施工程施工单位进场，其中2所进行基础施工，1所正在办理相关手续。 5.试点区创建：完成8所试点学校动员启动工作，组织参加中央电教馆培训推进会。组织完成8所试点学校场地勘察、设计规划等准备工作。 | 1.中小幼衔接：通过开展区级幼儿园幼小衔接优秀案例、幼小衔接优秀园所经验评比，发现、培育优秀经验，通过公众号、视频号等平台面向全区幼儿园推广。K15+教育联盟开展教学专场研讨现场会。 2.市中合育人：深入开展家庭教育研究，依托家庭教育项目组和中心组，不断提升家庭教育指导的专业性和科学性。 3.“双减”：校外，持续深化“证照不全”培训机构治理，对违规培训保持高压态势不变，加大对隐形变异学科类培训行为执法检查力度，依法依规进行处理。每季度公布校外培训机构“黑白名单”，帮助家长选择合规机构进行培训。校内，开展命题、讲题基本功大赛，评选优秀教师，形成优质资源库。 4.资源配置：5所续建教育设施工程继续按照计划节点施工，其中2所竣工，3所继续施工；3所新建教育设施工程进行基础施工。 5.试点区创建：与厂家、出资方等完成交付实施方案确认工作，暑期完成软硬件环境部署和应用培训。 | 区教育体育局 | 学前科 67987527 教研室 67987546 基教科 67987522 社教部 82078467 财审科 6798752 信息化研究室 67987521 |
| 96 | 创新实施“科技赋能教育”三年行动计划，投资2.65亿元为全区84所中小学打造面向未来、省市领先的智慧教育工程。 | - 完成大数据精准教学、个性化测试、心理普测等产品模块的常态化应用，完成AI听说课堂、数智作业等模块的试点校部署和应用。 - 组织完成教研员全产品方案的培训。面向试点校，召开个性化测试、大数据精准分析、智慧课堂、英语AI听说等使用阶段性调研与总结会，及时总结、提炼、推广先进经验。 | - 与厂家、出资方完成整体方案21个产品的模块交付实施方案的确认，召开项目启动会，分级分批推进项目整体交付部署和培训工作。 - 面向全区各校，召开个性化测试、大数据精准分析、智慧课堂、英语AI听说等使用经验推广会，推进更多学校在“科技赋能教育”行动中积极作为。 | 区教育体育局、区科技局、区工业和信息化局、市中产发集团 | 区教育体育局： 教研室 67987546 信息化研究室 67987520 市中产发集团： 综合管理部81279287 |
| 97 | 启动建设济南第一人民医院新院区，深入推进医共体联盟，开展省级疾病预防控制中心改革试点，引入DUCG智能临床辅助诊断系统，持续提升区域医疗服务能力。 | 1.完成土地证办理；取得施工许可证；完成临建设施建设，进行场地平整。 2.一是成立医共体联盟联合党委；二是拟定医共体联盟联合党委运行制度和协作办公室章程；三是推进医共体联盟内业务与人才队伍统一管理，对派出和培训制定相应的规章制度；四是统一签订协约，根据实际情况签订补充协议（或条款）。 3.一是医防融合工作扎实推进。建立健全医防融合双向合作机制，开展医防融合线上培训及顶岗实训。截至目前，线上8632人培训注册率达100%，学习完成率99.40%。二是检验检测有偿服务工作蓄势待发，已与济南恒瑞生态农业有限责任公司、山东省地质测绘院两家机构签订水质检测服务协议，对山东省地质测绘院开展了第一批生活饮用水检测。目前，已完成山东省地质测绘院生活饮用水50项次水质检测。 4.积极推进全区各社区卫生服务机构使用DUCG系统。截至目前，已有18家社区卫生服务中心、43家社区卫生服务站使用该系统，累计开展智能辅助诊断15.77万余人次，142名医生完成200例疾病诊断任务。 | 1.完成基坑开挖、基坑支护，进行桩基施工。 2.一是推动优质医疗资源下沉；二是实现医共体联盟内部互联互通。 3.一是医防融合向深度和广度推进；二是深入推进社会面检验检测有偿服务。 4.继续在全区推广DUCG系统使用，并加强医务人员培训。 | 区卫生健康局、区疾控中心 | 办公室89016919 医政科（职业健康） 87599850 区疾控中心 82569216 基层卫生与妇幼保健管理科 82078381 |
| 98 | 加快中国绿发国际康养、中博华远大健康产业中心、母婴（儿童）大健康综合服务中心等项目建设，启动融棠医养综合体项目建设。 | - 1.中国绿发国际康养综合体项目：区民政局与中国绿发国际康养保持紧密对接，解读养老机构备案政策，掌握工程进展，及时协调解决存在的问题。 - 2.中博华远大健康产业中心项目：坟茔和苗木迁移工作已完成，现场支护工程已完工，正在推进土方开挖。 - 3.母婴（儿童）大健康综合服务中心项目：已完成地下结构施工，目前施工至地上结构三层。 - 4.融棠医养综合体项目：正在施工中，待项目完成，区医保局将及时办理医保定点服务。 | - 全力推进项目建设，做好政策与服务保障工作。 | 区民政局、区卫生健康局、区医保局、市中城投集团 | 区民政局养老科 82078648 区卫生健康局老龄科 89731274 区医保局招商办 82078697 市中城投集团综合管理部81279287 |
| 99 | 打造精品型日间照料中心17处、农村幸福院8处，提升示范型“长者助餐”食堂9处，不断优化提升综合养老服务功能，实现养老资源和医疗资源的有效整合、高效利用。 | 1.34处养老服务设施均正在进行改造提升。 2.医疗卫生服务机构和村卫生室与就近的日间照料中心、农村幸福院进行签约合作，实现养老资源与医疗资源有效整合和高效利用。 | 对精品日间照料中心、农村幸福院和“示范型”长者助餐食堂的建设工作进行督导，保障改造按期完成。 | 区民政局、区卫生健康局 | 区民政局养老科 82078648 区卫生健康局老龄科 89731274 |
| 100 | 启动实施中央活力区、兴隆片区全民健身中心等项目建设，构建多元化城市健身服务体系。 | 1.中央活力区全民健身中心项目已与中职院校沟通对接，按照租赁模式进行测算，同步推进投资合作方洽谈。 2.兴隆片区全民健身中心正在进行桩基施工。 | 1.中央活力区全民健身中心项目根据出地情况获取土地。 2.兴隆片区全民健身中心项目推进地上主体结构施工。 | 济南中央活力区发展促进中心、市中城投集团 | 济南中央活力区发展促进中心综合部87599983 市中城投集团综合管理部81279287 |
| 101 | 新建非遗示范社区10个、泉城书房1家、泉城文化驿站5家，开展戏曲进乡村及公益电影放映活动1000场次。 | 1.对申报的14个非遗示范社区已完成实地考察，评审工作推进中。 2.完成资料汇总，并根据现场勘查情况，与区教体局沟通对接，推选优秀驿站。 3.完成山东商会大厦泉城书房选址申报和装修设计工作。 4.戏曲进乡村演出5场，公益电影放映278场。 | 按照计划扎实推进各项工作。 | 区文化和旅游局 | 区文化和旅游局文旅科 55700587 |
| 102 | 实施卫生健康“十百千”工程，为群众提供全生命周期健康服务。 | 1.二季度开展3场群众“健康面对面”活动。截至上半年，已完成6场。 2.二季度开展50场“健康课堂”活动。截至上半年，已完成90场。 3.二季度开展631场“五进”“五送”活动。截至上半年，已举办828场，受益31266人次。 | 1.根据活动方案有序推进活动开展，完成计划目标。 2.继续开展“健康课堂”活动，让老年人享受健康课堂红利。 3.汇总各机构每月活动计划，并督促各医疗机构开展义诊活动。 | 区卫生健康局 | 办公室89016919 老龄科 89731274 中医药科 82078768 |
| 103 | 举办社区“出彩大集”活动24场。 | 分别在舜园社区、建新社区、思贤社区、德贤社区、七里山西社区、馆驿街社区举办7场“出彩大集”，已完成二季度目标任务。 | 调整大集开办时间，合理安排开集场地。 | 区妇联 | 区妇联发展部 82078175 |
| 104 | 打造社区一刻钟便民生活圈4个，逐步满足人民群众多样化需求 | 按照一刻钟便民生活圈建设要求和培育对象实际情况，指导培育对象补齐基础设施短板，完善配套服务设施；加强部门与街道、社区的联动，推动多元共建；对已建生活圈和2025、2026年拟建生活圈有关情况进行梳理。 | 按照上级生活圈建设工作要求和培育对象实际情况开展生活圈建设提升工作；继续加强对培育对象的调研走访和服务指导，及时跟踪生活圈建设进度。 | 区商务局 | 市场服务科89016972 |
| 105 | 全力做好民族宗教、台港澳侨、统计物价、史志档案、慈善老龄、妇女儿童、残疾人、国防教育、退役军人、双拥共建和民兵预备役等工作，推动社会事业更加繁荣进步。 | - 研究制定《济南市中区争创全国民族团结进步示范区实施方案》，积极推进民族团结进步创建工作。 - 2.围绕“筑梦现代化 奋斗兰台人”主题开展了2024年国际档案日宣传活动。 - 3.区慈善组织年报率100%；举办社区慈善基金培训会1次，座谈会1次。 - 4.为全区低收入适龄妇女购买“两癌”保险，实现全区低收入适龄妇女“两癌”保险全覆盖。 - 5.截至6月底，残疾人证业务办理1060人次，残疾儿童康复救助492人；为721人开展困难重度残疾人居家托养服务，为1821名持证精神残疾人购买第三方责任险（肇事肇祸险）。 - 6.保持学校国防教育开展率100%。 - 7.组织驻区部队家属参加就业招聘会。 - 8.扎实组织基干民兵体检、专业技术岗位人员考核、入队训练、组织基干民兵点验、发放入队通知书、组织检查验收等工作，在济南市民兵整组检查验收中，取得了较好成绩。 | 1.举办第24个民族团结进步宣传月、“畅享星期天”、中华优秀传统文化进社区等系列活动，积极争创全国民族团结进步示范区。 2.强化督促，9月底前开展第二轮归档文件整理验收。 3.继续做好慈善组织监管工作。 4.持续开展关爱女性健康等活动，继续做好低收入妇女“两癌”检查与救助工作。 5.全区各项残疾人工作力争三季度基本完成全年任务目标。 6.按照年度计划完成2024年国防教育任务。 7.制定2024年全区双拥工作要点，召开2024年度全区双拥工作领导小组会。 8.深化民兵整组，进一步编实人员、完善资料、预征装备，扎实做好上级检验评估准备工作。 | 区民族宗教局、区发展改革局、区档案馆、区民政局、区妇联、团区委、区残联、区人武部、区退役军人局等 | 区民族宗教局民族宗教科82078334 区档案馆档案业务室82078704 区民政局慈善社工科 82792189 区妇联办公室 82078174 团区委办公室 82078172 区残联办公室 87081148 区人防服务中心 82597393 区人武部政治工作科82078715 区退役军人事务局综合业务科 81913707 |